1.	Město Žďár nad Sázavou

Sídlem: Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 00295841

Bankovní spojení: KB Žďár nad Sázavou

Číslo účtu: 328751/0100

Statutární zástupce : Mgr. Zdeněk Navrátil, starosta města

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislosti s touto smlouvou:

Ing. Dana Wurzelová, +420 566 688 180, dana.wurzelova@zdarns.cz,

…………….., +420 566 688 ……, …………………..@zdarns.cz

dále jen „objednatel“

a

2.	…………….

Sídlem:

IČO:

DIČ:

DS:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Statutární zástupce:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických v souvislosti s touto smlouvou:

dále jen „zhotovitel“

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“) tuto

smlouvU  O  DÍLO

Čl. 1

Předmět a účel smlouvy

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje, že pro objednatele na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost ve sjednané době a za sjednaných podmínek provede dílo Zpracování dokumentace včetně podrobného položkového rozpočtu a inženýrské činnosti a autorského dozoru a dokumentace skutečného provedení pro akci „Revitalizace zeleně Žďár nad Sázavou“ (dále jen „dílo“) specifikované dále v této smlouvě a předá jej objednateli v dohodnutém termínu. Objednatel se zavazuje zaplatit zhotoviteli za řádně a včas provedené dílo dohodnutou cenu.

### Specifikace činností - ucelených částí či fází, které dílo zahrnuje:

- Dopracování podkladů a zadání pro technickou dokumentaci Revitalizace zeleně Žďár nad Sázavou (dále i jen Revitalizace)

  - Upřesnění rozsahu revitalizovaných lokalit na základě pracovního návrhu lokalit objednatele a pasportu zeleně objednatele a zjištěných údajů zhotovitelem – především z terénu, katastru nemovitostí, od správců inženýrských sítí apod.

(Pracovní návrh objednatele na rozsah lokalit  viz. příloha zadávacích podmínek výběrového řízení na Revitalizaci zeleně Žďár nad Sázavou: Orientační plánek lokalit)

  - Hřbitov Jamská a okolí Horního rybníka

  - Horní hřbitov s prostorem u vstupu

  - Vodojem – od ul. Štursova po bytovku Jamborova

  - Park u  5.ZŠ a lokalita Haškova

  - Chodník od nádraží ke Žďasu a přístup ke Žďasu od Strojírenské

  - Alšova - hřiště a okolí

  - Neumannova sídliště

  - Inženýrská činnost  - průběžné projednávání s objednatelem na pracovních poradách,  a příp. s dalšími rozhodujícími subjekty

  - Zpracování mapy dle současného stavu vybraných a objednatelem odsouhlasených lokalit

- Technická dokumentace Revitalizace Žďár nad Sázavou

- Rozsah požadované technické dokumentace v rozsahu lokalit upřesněných fází A plnění dle této smlouvy:

  - Dokumentace bude zpracována v rozsahu a podrobnostech nezbytných pro vypracování žádosti o dotaci  z „OPERAČNÍHO PROGRAMU ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ“ – specifický cíl 4.4 (dále jen OPŽP) – Zlepšit kvalitu prostředí v sídlech, aktivita 4.4.1 Revitalizace funkčních ploch a prvků sídelní zeleně, a musí být v souladu s programem OPŽP, Programovým dokumentem, Pravidly pro žadatele a příjemce a Výzvou k podávání žádostí o poskytnutí podpory v aktuálním znění v době odevzdání dokumentace objednateli. Bude obsahovat kromě jiného:

    - Vyjádření dotčených osob – především AOPK, odbor životního prostředí MěÚ Žďár nad Sázavou aj.-

    - Průvodní zpráva včetně popisu území a zdůvodnění návrhu

    - Aktualizovaná inventarizace dřevin vycházející z pasportu zeleně města Žďár nad Sázavou zpracovaného v roce 2015 – taxon, průměr kmene, výška stromu, výška nasazení koruny, perspektiva, vitalita, zdravotní stav, stabilita, fyziologické stáří (dle Standardu Hodnocení stavu stromů SPPK A01 001 ve stadiu konceptu).

    - Návrh ošetření dřevin, případně kácení, plán kácení a ošetření (dle Standardu Řez stromů SPPK A 02 vydaného AOPK ČR)

    - Návrh doplňujících sadových úprav a osazovací plán.

    - Pro každou lokalitu samostatně i návrh obnovy komunikací a mobiliáře.

    - Návrh péče o zeleň po dobu udržitelnosti, tzn. po dobu 10 let.

    - Součástí dokumentace jsou i podrobné položkové rozpočty (ve variantě oceněný a neoceněný) s výkazy výměr jednotlivých lokalit ve členění způsobilé a nezpůsobilé výdaje a dále kumulativní rozpočet zpracovaný dle doporučeného vzoru uveřejněného v rámci výzvy. Položkový výkaz výměr bude porovnán s Náklady obvyklých opatření (příp. Katalogu cen stavebních prací) a dokument s objednatelem konzultován.

    - Definice a kvantifikace povinných a povinně volitelných indikátorů v jednotlivých lokalitách

    - Biologické zhodnocení dle pravidel OPŽP oprávněnou osobou

    - Zajištění povolení kácení stromů včetně  konzultace návrhů na případné kácení dle § 8 z.č. 114/1992 Sb. průběžně s pracovníky odboru životního prostředí (ing. Dejmalová), aby bylo dosaženo předběžné a rámcové shody na tom, co bude orgánem státní správy povoleno ke kácení

  - Dokumentace bude zpracována tak, aby bylo možné ji použít jako součást zadávací dokumentace v rámci zadávacího řízení na zhotovitele akce v souladu se zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

  - Součástí dokumentace bude návrh harmonogramu navržených prací v každé lokalitě zvlášť.

  - Dokumentace bude zpracovaná samostatně pro každou lokalitu tak, aby bylo možné po dopracování dokumentace rozhodnout, které lokality budou zařazeny do žádosti o dotaci.

- Podpora objednatele při zpracování žádosti o dotaci na realizaci Revitalizace

Zhotovitel se zavazuje poskytnout objednateli veškerou nezbytnou součinnost ve věci zejména relevantních informací a podkladů pro řádné vyplnění a podání žádosti o dotaci.

- Autorský dozor při realizaci Revitalizace podle dokumentace zpracované zhotovitelem

  - Zhotovitel je povinen se zúčastnit každého kontrolního dne akce Revitalizace po celou dobu její realizace při předpokládané četnosti 1x týdně, nedohodnou-li se strany jinak, přičemž doba realizace akce se předpokládá po dobu 18 měsíců. Na kontrolním dnu zhotovitel poskytne objednateli případně dodavateli nebo jiným dotčeným osobám v rámci Revitalizace potřebná vysvětlení apod. umožňující zdárný průběh realizace Revitalizace

  - Zhotovitel zpracuje dokumentaci skutečného provedení Revitalizace dle podmínek dotace a skutečně provedených prací a dodávek.

Nezbytné podklady pro plnění díla si zajistí zhotovitel sám na vlastní odpovědnost a náklady (např. podklady majetkoprávního charakteru, zaměření, podklady a stanoviska od jednotlivých správců sítí a souvisejícího majetku, potřebné průzkumy, atd.).

Objednatel poskytne zhotoviteli jako podklad k provedení díla pro území vybraných lokalit po uzavření smlouvy o dílo:

- Polohopis (včetně zaměření některých stromů), výškopis, DKM a průběhy inž. sítí ve formátu DGN.

- Pasport zeleně města, který byl zpracován v roce 2015 a obsahuje: Taxon, v některých případech i kultivar, obvod kmene,  výška stromu, výška nasazení koruny, průměr koruny,  perspektiva, zdravotní stav, stabilita, pěstební opatření, naléhavost ošetření, fyziologické stáří. Pasport bude předán ve formátu SHP.

Objednatel si vyhrazuje právo předmět díla v průběhu provádění díla upravit a to zejména s ohledem na skutečnou potřebu jednotlivých fází plnění či počtu řešených lokalit či jejich částí.

Dílo bude způsobilé k použití v souladu s účelem, ke kterému má sloužit:

-   pro úspěšné podání žádosti o dotaci ve výzvě pro k podávání žádostí o poskytnutí podpory, v rámci Operačního programu životní prostředí, Specifického cíle 4.4

-   pro zadání prací a vlastní realizaci Revitalizace

Čl. 2

#### Doba plnění

- Ke splnění díla dojde jeho řádným a včasným předáním objednateli dle níže uvedených dílčích termínů plnění ucelených částí díla, přičemž se vždy jedná o termín předání ucelené části díla a splnění povinnosti jí příslušné inženýrské činnosti, a to vč. autorského dozoru, který bude prováděn na výzvu objednatele po dobu realizace akce (předpoklad v letech 2018 až 2021, po dobu cca 18 měsíců).

Dílčí termíny plnění ucelených částí díla:

- Dopracování podkladů a zadání a příslušná inženýrská činnost

do 3 týdnů po uzavření smlouvy o dílo

- Technická dokumentace Revitalizace

do 14 dnů před konečným termínem pro podání žádosti dle příslušné výzvy

- Podpora objednatele při zpracování žádosti

do konečného termínu pro podání žádosti dle příslušné výzvy

- Autorský dozor (na výzvu)

- v průběhu provádění akce       	              předpoklad do 31.12.2021 po dobu 18 měsíců

- dokumentace skutečného provedení

do 14 dnů od ukončení prací a dodávek na realizaci Revitalizace

Pozn.: Předpokládaný konečný termín pro podání žádostí do příslušné výzvy: září 2017

- Zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele zahájit práce na těchto ucelených částech díla:

- Autorský dozor

Objednatel má právo plnění autorského dozoru odmítnout nebo nepožadovat, a to bez jakýchkoliv nároků ze strany zhotovitele.

Dále si objednatel vyhrazuje právo provádění díla přerušit,  upravit či zastavit, a to zejména v případě, že by se v průběhu jeho provádění zjistilo, že technické řešení či ekonomická náročnost nejsou pro objednatele akceptovatelné, případně že nelze akci zčásti nebo zcela realizovat z důvodu nesouhlasu dotčených osob apod. V případě přerušení či zastavení prací ze strany objednatele náleží zhotoviteli poměrná část ceny dle rozsahu rozpracovanosti. Další postup sjednají smluvní strany písemnou formou.

- Realizace díla bude zahájena neprodleně po podpisu této smlouvy.

- Dojde-li při realizaci díla k prodlení z důvodů na straně objednatele, je zhotovitel oprávněn požadovat na objednateli prodloužení dohodnutého termínu předání díla dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy přímo úměrné délce prodlení objednatele. Zhotovitel je povinen s dostatečným předstihem písemně (postačí mailem) upozornit objednatele na potřebu spolupůsobení. Pokud tak neučiní, nebudou termíny plnění prodlouženy.

- Pokud bude v průběhu realizace díla zjištěna skutečnost, o níž zhotovitel nevěděl a vědět nemohl, a která ztíží nebo znemožní provedení díla ve sjednaném rozsahu, sdělí tuto skutečnost zhotovitel neprodleně objednateli a projedná s ním další postup.

- Místem předání díla, resp. jeho ucelených částí, je sídlo objednatele.

Čl. 3

Předání a převzetí díla

1.	Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a předat jej objednateli v termínech uvedených v čl. 2 odst. 1 této smlouvy.

Mapové podklady zpracované v rámci fáze A budou předány ve 2 vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD: Textová i grafická část ve formátu *.pdf, dále textová část ve formátu *.doc, tabulky ve formátu *.xls a grafická část ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Samostatně budou řazeny přílohy ve formátu *.pdf a samostatně v editovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí jako v tištěné formě dokumentace.

Technická dokumentace zpracovaná v rámci fáze B bude předána v 6 vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 2x v digitální formě na CD: Textová i grafická část ve formátu *.pdf, dále textová část ve formátu *.doc, tabulky ve formátu *. xls a grafická část ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Samostatně budou řazeny přílohy ve formátu *.pdf a samostatně v editovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí jako v tištěné formě dokumentace. Součástí digitálního vyhotovení bude i dokladová část, v níž budou naskenovány ve formátu *.pdf originály veškerých dokladů k dokumentaci – stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, povolení kácení, apod.

Podrobné položkové rozpočty a soupisy prací (neoceněné položkové rozpočty) s výkazy výměr budou předány vždy 3x v listinné (tištěné) formě a 1x v digitální formě na CD ve formátu *.xls. Listinná forma bude opatřena podpisem oprávněné osoby a jménem/názvem a IČ zpracovatele.

Dokumentace skutečného provedení zpracovaná v rámci fáze D bude předána ve 3 vyhotoveních v listinné (tištěné) formě a 2x v digitální formě na CD: Textová i grafická část ve formátu *.pdf, dále textová část ve formátu *.doc, tabulky ve formátu *. xls a grafická část ve formátu *.dwg nebo *.dgn. Samostatně budou řazeny přílohy ve formátu *.pdf a samostatně v editovatelných formátech, vždy ve stejném pořadí jako v tištěné formě dokumentace. Součástí digitálního vyhotovení bude i dokladová část, v níž budou naskenovány ve formátu *.pdf originály veškerých dokladů k dokumentaci – stanovisek, vyjádření, rozhodnutí, apod.

2.	O předání díla (nebo jeho ucelené části) zhotovitelem a jeho převzetí objednatelem bude sepsán předávací protokol, jehož návrh připraví zhotovitel. K převzetí díla/části a podpisu protokolu je za objednatele oprávněna osoba zastupujícího ho ve věcech technických: Ing. Dana Wurzelová, tel.: +420 724 984 857 nebo ………, k předání díla a podepsání protokolu je za zhotovitele oprávněn ………, tel.: +420 ……….

3.	Objednatel je povinen řádně a včas zhotovené dílo od zhotovitele za podmínek stanovených touto smlouvou převzít. Pokud objednatel bezdůvodně odepře řádně a včas zhotovené dílo převzít nebo požádá o změnu termínu převzetí díla, není zhotovitel v prodlení.

4.	Objednatel není povinen převzít dílo v případě, že dílo má vady nebo nebylo dodáno v termínech dle čl. 2 odst. 1 této smlouvy. V případě, že objednatel převezme od zhotovitele dílo, které má vady, ačkoli k tomu není povinen, je zhotovitel povinen při předání a převzetí díla dohodnout s objednatelem opatření a termín k odstranění zjištěných vad.

Čl. 4

Cena a platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že celková a nejvýše přípustná cena díla činí ………,-- Kč bez DPH, slovy: ……… bez DPH (dále jen cena). Cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele vynaložené při realizaci díla.

K této ceně bude připočteno DPH ve výši dle platných předpisů.

Dílčí ceny jednotlivých ucelených částí jsou uvedeny v příloze č.1 této smlouvy „Přehled cen“, která tvoří její nedílnou součást. Pokud nebude některá část či podklad zpracováván, nebude příslušná částka fakturována zcela nebo zčásti.

Cena díla je stanovena na základě nabídky zhotovitele. Platnost ceny díla je stanovena do 31.12.2021.

- Cenu uhradí objednatel na základě faktur vystavených zhotovitelem po řádném a včasném předání a převzetí každé ucelené části díla. Fázi B a C je možné fakturovat, pokud byla včas podána žádost o dotaci a úspěšně provedena formální kontrola žádosti poskytovatelem dotace.

Splatnost faktur je dohodou smluvních stran stanovena na 21 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli. Zaplacením se pro účely této smlouvy rozumí odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

- Faktura musí m.j. obsahovat  náležitosti obchodní listiny dle ustanovení § 435 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a v případě fakturace plátcem DPH i náležitosti daňového dokladu dle ust. § 29 a násl. zákona č.  235/2004 Sb., o dani z  přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Objednatel si vyhrazuje právo před uplynutím doby splatnosti vrátit fakturu, pokud neobsahuje požadované náležitosti nebo obsahuje nesprávné cenové údaje. Oprávněným vrácením faktury přestává běžet původní doba splatnosti. Opravená nebo přepracovaná faktura bude opatřena novou dobou splatnosti.

- Má-li objednatel splatnou pohledávku(y) vůči zhotoviteli včetně případné smluvní pokuty, je oprávněn provést její (jejich) jednostranný zápočet vůči kterékoliv platbě za plnění dle této smlouvy.

- Objednatel si vyhrazuje právo na změnu či upřesnění platebních podmínek a fakturace tak, aby tyto byly v souladu s podmínkami případně poskytnuté finanční podpory/dotace.

### Čl. 5

Práva a povinnosti smluvních stran

1.	Zhotovitel je povinen provést realizaci díla podle této smlouvy a podle pokynů a podkladů předaných mu objednatelem na vlastní náklady a na vlastní odpovědnost, a v dohodnutých termínech je objednateli předat.

2.	Při realizaci díla je zhotovitel povinen dodržovat obecně závazné předpisy, které se vztahují k realizaci díla.

3.	Zhotovitel je povinen svolávat pravidelně (nejméně 1x za 14 dnů, pokud nebude dohodnuto jinak) tzv. kontrolní dny v sídle objednatele a i jinak poskytovat objednateli informace o stavu realizace díla. Nad rámec běžných kontrolních dnů bude dokumentace v průběhu rozpracovanosti a po dokončení 3x projednána s objednatelem na úrovni volených orgánů města (rada města, pracovní skupina, apod.) a 2x projednána s veřejností – občany. Zhotovitel je povinen z každého kontrolního dne sepsat zápis. Zhotovitel je povinen oprávněné připomínky vzešlé z kontrolních dnů i projednání zapracovat do dokumentace.

4.	Objednatel je povinen každou řádně a včas zhotovenou ucelenou část díla převzít a zaplatit za ni zhotoviteli dohodnutou cenu dle čl. 4 odst. 1 této smlouvy.

5.	Smluvní strany se zavazují vzájemně spolupracovat a poskytovat si veškerou součinnost a informace potřebné pro řádné plnění svých závazků vyplývajících z této smlouvy. Smluvní strany jsou povinny informovat se navzájem o všech jim známých skutečnostech, které jsou nebo mohou být důležité pro řádné plnění této smlouvy.

6.	Objednatel předpokládá, že Revitalizaci bude realizovat s využitím dotačních prostředků. Zhotovitel je povinen dílo zpracovat a předat v takové kvalitě a rozsahu, aby byly splněny veškeré požadavky a podmínky pro úspěšné čerpání finanční podpory ve formě účelové dotace ze státního rozpočtu ČR či evropských fondů.

7.	Zhotovitel odpovídá za to, že Dokumentace má v době předání objednateli vlastnosti stanovené obecně závaznými předpisy, popř. vlastnosti obvyklé. Dále zhotovitel odpovídá za to, že dokumentace je kompletní ve smyslu definovaného rozsahu touto smlouvou, pravidly OPŽP, splňuje určenou funkci a odpovídá požadavkům sjednaným ve smlouvě.

Čl. 6

Záruka, záruční doba

- Zhotovitel odpovídá za vady díla do konce doby udržitelnosti projektu.

Zhotovitel neodpovídá za vady díla, jestliže tyto vady byly způsobeny použitím věcí předaných mu k zpracování objednatelem v případě, že zhotovitel ani při vynaložení odborné péče nevhodnost těchto věcí nemohl zjistit nebo na ně objednatele upozornil a objednatel na jejich použití trval. Zhotovitel rovněž neodpovídá za vady způsobené dodržením nevhodných pokynů daných mu objednatelem, jestliže zhotovitel na nevhodnost těchto pokynů písemně upozornil a objednatel na jejich dodržení trval nebo jestliže zhotovitel tuto nevhodnost ani při vynaložení odborné péče nemohl zjistit.

2.	Objednatel je oprávněn reklamovat vady díla po dobu trvání záruční doby. Reklamace vad vzniklých v záruční době uplatní objednatel u zhotovitele písemně bez zbytečného odkladu, přičemž v reklamaci vadu popíše, nebo uvede, jak se projevuje.

3.	Zhotovitel se zavazuje odstraňovat vady díla v záruční době bezplatně. V případě, že zhotovitel prokáže neoprávněný zásah do díla objednatelem nebo třetí osobou, uhradí objednatel náklady zhotovitele spojené s opravou vady.

4.	Zhotovitel se zavazuje odstranit vady díla způsobem dohodnutým s objednatelem do 15-ti dnů ode dne oznámení vady díla, příp. v jiném termínu dohodnutém s objednatelem.

Čl. 7

Sankční ujednání

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla nebo jeho ucelené části v termínu uvedeném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05% z ceny díla nebo příslušné ucelené části díla, s jejímž plněním je zhotovitel v prodlení, a to za každý i započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel neodstraní vady díla způsobem a v termínu dle čl. 6 odst. 4 této smlouvy, je objednatel oprávněn účtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč, a to za:

  - každý i započatý den prodlení

  - každou řádně neodstraněnou vadu.

- V případě prodlení objednatele se zaplacením faktury vystavené zhotovitelem v souladu s čl. 4 odst. 2 a 3 této smlouvy je zhotovitel oprávněn účtovat objednateli  smluvní pokutu ve výši 0,1% z nezaplacené částky, a to za každý i započatý den prodlení.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčen nárok na náhradu škody. Za škodu se považuje i krácení či nepřiznání dotace na realizaci Revitalizace připravované nebo realizované na základě předmětu díla či části takové dotace způsobené chybami či nesrovnalostmi díla.

Čl. 8

Licence

1.	Touto smlouvou poskytuje zhotovitel objednateli nevýhradní licenci k výkonu práva dílo užít určitým sjednaným způsobem a ve sjednaném rozsahu.

2.	Zhotovitel prohlašuje, že objednatel bude oprávněn jakékoliv dílo, které bude předmětem plnění dle této smlouvy (pokud bude naplňovat znaky autorského díla) užít jakýmkoliv způsobem a v rozsahu bez jakýchkoliv omezení a že vůči objednateli nebudou uplatněny oprávněné nároky majitelů autorských práv či jakékoliv oprávněné nároky jiných třetích osob v souvislosti s užitím díla (práva autorská, práva příbuzná právu autorskému, práva patentová, práva k ochranné známce, práva z nekalé soutěže, práva osobnostní či práva vlastnická aj.). Zhotovitel poskytuje objednateli oprávnění k výkonu práva dílo užít ke všem způsobům užití známým v době uzavření smlouvy v rozsahu neomezeném, co se týká času, množství užití díla a územního rozsahu s tím, že cena za poskytnutí nevýhradní licence je zahrnuta v ceně díla. Objednatel je oprávněn dílo upravovat, měnit a užívat pod svým jménem. Objednatel může dílo nebo jeho část postoupit třetí osobě a zhotovitel dává k takovému poskytnutí tímto svůj výslovný souhlas.

3.	Veškerá majetková práva a užívací práva na jakékoliv výsledky, resp. jakékoliv výstupy činností zhotovitele dle této smlouvy přecházejí na objednatele v plném rozsahu bez jakýchkoliv omezení v okamžiku jejich předání objednateli.

4.	Licence je poskytnuta na dobu trvání majetkových práv k dílu.

- Objednatel není povinen licenci využít.

Čl. 9

Ukončení smlouvy

- Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou, a to do ukončení realizace díla.

- Tuto smlouvu lze ukončit písemnou dohodou smluvních stran.

- Objednatel může od této smlouvy odstoupit, pokud zhotovitel neprovede dílo v termínu sjednaném v čl. 2 odst. 1 této smlouvy nebo v kvalitě dle této smlouvy. Zhotovitel může od této smlouvy odstoupit, pokud objednatel nezaplatí cenu stanovenou v čl. 4 odst. 1 této smlouvy za řádně a včas provedené dílo. Odstoupení nabývá účinnosti dnem následujícím po dni prokazatelného doručení jeho písemného vyhotovení druhé smluvní straně.

- Smluvní strany výslovně sjednávají, že pokud veškeré závazky z této smlouvy vyplývající nebudou zcela splněny či vypořádány do uplynutí doby trvání této smlouvy podle čl. 9 odst. 2 a 3, resp. čl. 2 odst. 1 této smlouvy, platnost této smlouvy se automaticky prodlužuje do doby úplného vypořádání veškerých závazků z ní vyplývajících.

Čl. 10

Závěrečná ustanovení

- Nestanoví-li tato smlouva jinak, řídí se práva a povinnosti smluvních stran příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany se zavazují, že případné rozpory vyplývající z této smlouvy a realizace díla budou řešit zejména cestou vzájemné dohody s cílem dosáhnout smírného řešení a naplnění účelu této smlouvy, V případě, že by k dohodě nedošlo, bude příp. spor řešen soudem příslušným podle sídla objednatele.

- Jakákoli změna smluvních stran zúčastněných na této smlouvě podléhá schválení druhou smluvní stranou.

- V případě, že některé ustanovení této smlouvy bude neplatné, nemá tato skutečnost vliv na platnost ostatních ujednání.

- Zhotovitel dále souhlasí s tím, že ze strany objednatele bude, resp. může být, při dodržení podmínek stanovených zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněna tato smlouva, její část nebo dílčí informace týkající se této smlouvy a jejího plnění.

- Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je osobou, která má podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (dále jen zákon o registru smluv), povinnost tuto smlouvu zveřejnit prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany dále prohlašují, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství.

- Zhotovitel se zavazuje ke spolupůsobení při výkonu finanční kontroly dle § 2e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel je povinen poskytnout ve stanovených termínech požadované informace a dokumentaci zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů a vytvořit výše uvedeným orgánům podmínky k provedení kontroly vztahující se k předmětu díla a poskytnout jim součinnost.

- Obě smluvní strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém rozsahu této smlouvy o dílo.

- Tato smlouva byla sepsána ve třech vyhotoveních s platností originálu,  objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení této smlouvy. Toto ujednání platí i pro všechny návrhy změn a dodatky k této smlouvě.

- Nedílnou součástí smlouvy jsou Přílohy:

  - Přehled cen za jednotlivé části díla – krycí list nabídky.

- Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu přečetly, že tato byla sepsána na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek, a na důkaz toho připojují své podpisy.

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Ve Žďáře nad Sázavou dne ………………	V ………………..……. dne ………………

Za objednatele: 	Za zhotovitele:

……………………………………… 	………………………………………

Mgr. Zdeněk Navrátil	…………………….

starosta města	……………………..

Příloha č. 1

Přehled cen za jednotlivé části díla (krycí list nabídky)

Viz zadávací dokumentace zakázky