# OZNÁMENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

(základní informace o zakázce a výběrovém řízení)

Zadavatel 	Město Žďár nad Sázavou

Název veřejné zakázky:	„Rekonstrukce budovy Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, o. p. s.“,

Druh veřejné zakázky:	Zakázka malého rozsahu na stavební práce

Druh zadávacího řízení:	Veřejná zakázka malého rozsahu

Způsob financování veřejné zakázky:	Částečně vlastní zdroje zadavatelů, částečně podpora IROP -   Integrovaný regionální operační program

Klasifikace předmětu

veřejné zakázky		 	CPV 45000000-7-Stavební práce

vyhlašuje

- výběrové řízení na provedení stavebních prací

„ Rekonstrukce budovy Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, o. p. s.

OBSAH ZADÁVACÍCH PODMÍNEK:

- ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

- VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Informace o předmětu veřejné zakázky

- Místo plnění veřejné zakázky

- Doba plnění veřejné zakázky

- Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění

- OBCHODNÍ PODMÍNKY

- Návrhy smluv o dílo -  samostatné přílohy

- Platební podmínky

- TECHNICKÉ PODMÍNKY

- POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK

- ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

a)	Obsah a forma nabídky

b)	Technická způsobilost

c) 	Lhůta a místo pro podání nabídek

- HODNOCENÍ NABÍDEK

- JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

- Ostatní podmínky veřejné zakázky

- Poskytování informací

- Práva zadavatele

1.	ZÁKLADNÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

Informace o zadavateli

Zadavatel

Město Žďár nad Sázavou

Sídlo, adresa:	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zastoupené:		Ing. Martinem Mrkosem, ACCA, starostou města - osoba oprávněná k právním úkonům ve věci zadání veřejné zakázky

IČO:		00295841

DIČ:	CZ00295841

Webové stránky:	http://www.zdarns.cz/

Kontaktní pracovník ve věci veřejné zakázky:

Ing. Milan Petr, Technická správa budov (TSBM)

Telefon:	566 688 151

Mobil:	736 510 458

E-mail:		milan.petr@zdarns.cz

2.	VYMEZENÍ PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

a)	Informace o předmětu veřejné zakázky

Program:  IROP -   Integrovaný regionální operační program

Prioritní osa:             		PO 2 -   Zkvalitnění veřejných služeb a podmínek života pro obyvatele regionů

Investiční priorita:    	IP 9a – Investice do zdravotnické a sociální infrastruktury, které přispívají k celostátnímu, regionálnímu a místnímu rozvoji, snižování nerovností, pokud jde o zdravotní stav, podporou sociálního začlenění díky lepšímu přístupu k sociálním, kulturním a rekreačním službám a přechodem od institucionálních ke komunitním službám

Specifický cíl:         	SC 2.1 – Zvýšení kvality a dostupnosti služeb vedoucí k sociální inkluzi

Výzva č.:                  	82 - kolová

Jedná se o zakázku v rámci projektu IROP CZ.06.2.56/0.0/0.0/18_103/0010476 na stavební práce:

„Rekonstrukce budovy Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, o. p. s.

Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Hlavní předmět	CPV	MJ	Rozsah

Stavební práce	45000000-7	kpl	1

Zadavatel sděluje že pro hodnocení nabídek  bude provedena elektronická aukce (dále „eAukce“). K realizaci eAukce bude využito eAukčního systému PROEBIZ.

Zadávací dokumentace a ostatní další informace (vysvětlení zadávací dokumentace) jsou, popř. budou, v souladu s § 53 a § 54 zákona uveřejněny na profilu zadavatele  - https://zakazky.zdarns.cz/profile_display_2.html.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky –1 409 153,26 Kč bez DPH.

Veřejná zakázka „Rekonstrukce budovy Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, o. p. s.,

zahrnuje stavební úpravy Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, o. p. s., :

ul. Jiřího z Poděbrad č.p. 402, č.or. 15, Žďár nad Sázavou, na pozemku p.č. 689 v  k.ú. Město Žďár.

Předmětem stavby je úprava části budovy č.p. 402, ulice Jiřího 2 Poděbrad, Žďár nad Sázavou. Ve 2.NP budovy bude v místě stávající sušárny vyzděním příček a provedením zdravotné technických instalaci a vzduchotechniky vybudováno sociální zařízení. Dispoziční řešení: předsíň, 2 x WC.

Součástí projektové dokumentace je výměna výplní venkovních otvorů, výměna podlahových krytin, výměna rozvodů topeni a radiátorů, výměna stávajícího oploceni, zatepleni stropu u vstupu a oprava omítek.

Předmětem plnění veřejné zakázky je kompletní dodávka stavby, která je technicky definována projektovou dokumentací vč. soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr v elektronické podobě. Specifikace předmětu veřejné zakázky je dána projektovou dokumentací a výkazem výměr, které byly zpracovány v 10/2018 projekční kanceláří Ing. Zbyněk Semerád, Libušínská 197/44, Žďár nad Sázavou.

b.) Místo plnění veřejné  zakázky je:

Kraj Vysočina; okres Žďár nad Sázavou; obec Žďár nad Sázavou, ul. Jiřího z Poděbrad č.p. 402, č.or. 15, Žďár nad Sázavou, na pozemku p.č. 689 v  k.ú. Město Žďár.

c.) Doba plnění veřejné zakázky

Pro zpracování nabídky stanovuje Zadavatel následující podmínky vztahující se ke lhůtě provedení zakázky (dále také díla):

Předpokládaný termín zahájení provádění díla je stanoven na  květen 2021

Požadovaný termín dokončení  díla je stanoven na srpen 2021

d)	Vysvětlení zadávací dokumentace a prohlídka místa plnění

d)1)	Zadavatel doporučuje účastníkům zadávacího řízení ověřit si soulad soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek- zapečetěné kolo.

d)2)	Dodavatelé jsou oprávněni po zadavateli požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Žádost musí být zadavateli doručena nejpozději 7 pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek. Zadavatel odešle vysvětlení zadávací dokumentace včetně přesného znění žádosti, popřípadě související dokumenty, všem známým účastníkům zadávacího řízení nejpozději do 3 pracovních dnů ode dne doručení žádosti dodavatele, a to prostřednictvím emailové pošty.

d)3) Účastník zadávacího řízení je povinen veškerá sporná ustanovení nebo technické nejasnosti projednávat pouze s výše uvedenou kontaktní osobou zadavatele, dotazy a požadavky na doplnění podkladů zadání veřejné zakázky musí být zaslány na emailovou adresu  milan.petr@zdarns.cz.

d)4)	Zadavatel může poskytnout vysvětlení zadávací dokumentace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti. Vysvětlení zadávací dokumentace bude poskytnuto způsobem uvedeným v odst. d)2)

d)5)	Zadavatel umožňuje prohlídku místa plnění. Zadavatel neorganizuje prohlídky místa plnění, dodavatelé mají možnost na vlastní odpovědnost navštívit a prohlédnout si místo plnění a jeho okolí za účelem řádného zjištění všech údajů, které mohou být nezbytné pro zpracování nabídky a zhodnocení souvisejících nákladů a rizik - místo plnění je přístupné vždy po předchozí telefonické domluvě s ing. Milanem Petrem, telefon: 566 688 151, mobilní telefon: 736 510 458, e-mailová adresa: milan.petr@zdarns.cz

3.	OBCHODNÍ PODMÍNKY

a)	Návrhy smluv o dílo - samostatné přílohy

Veškeré obchodní podmínky (vč. platebních podmínek) jsou uvedeny ve vzorové smlouvě o dílo.

Účastník zadávacího řízení je povinen v nabídce doložit doplněné a potvrzené „Návrh smlouvy o dílo“. Tento návrh musí být podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za účastníka zadávacího řízení nebo osobou příslušně zmocněnou a opatřené razítkem; neověřená kopie zmocnění musí být v takovém případě součástí nabídky účastníka zadávacího řízení.

Kromě požadovaného, šedě podbarveného, doplnění (identifikační údaje účastníka zadávacího řízení, jména osob jednající za zhotovitele ve smluvních a technických věcech, datum nabídky, odpovědný pracovník, cena díla, délka záruční doby) nesmí být návrh smlouvy o dílo rozšiřován nebo měněn.

V případě nejasných údajů v nabídce účastníka zadávacího řízení jsou rozhodující doplněné údaje v Návrhu smlouvy o dílo.

Podáním nabídky dodavatelé potvrzují, že se seznámili se všemi příslušnými zákony, vyhláškami, nařízeními a předpisy České republiky, které mohou jakýmkoli způsobem ovlivnit nebo se týkat platnosti nabídky a následných Smluv o dílo. Smlouvy o dílo se řídí právem České republiky.

b) 	Platební podmínky

Zadavatel neposkytuje zálohu.

Provedené práce budou zadavateli fakturovány jedenkrát za měsíc dle skutečně provedených prací, odsouhlasených technickým dozorem nebo jiným oprávněným zástupcem zadavatele. Za datum uskutečnění plnění se považuje poslední den v měsíci.

Lhůta splatnosti faktur se u obou zadavatelů vzájemnou dohodou sjednává na 14 dnů ode dne doručení dané faktury. Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání fakturované částky z účtu objednatele.

Platební podmínky jsou podrobně uvedeny v „Návrhu smlouvy o dílo“, který je  součástí zadávací dokumentace.

4. 	TECHNICKÉ PODMÍNKY

Pro požadované stavební práce platí technické specifikace podle katalogu popisů a směrných cen stavebních prací ceníků RTS, a.s., které stanoví i předepsanou kvalitu a způsob kontroly, měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny základní ČSN a ČSN - EN týkající se předmětných stavebních prací. Technické podmínky použitých výrobků a stavebních prací jsou specifikovány v soupise stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a výkresové části projektové dokumentace stavby.

Dále jsou technické podmínky, specifikace a technické a uživatelské standardy stavby uvedeny v projektové dokumentaci. Dodavatel je povinen bezpodmínečně dodržet parametry uvedené v zadávací dokumentaci.

Příslušná dokumentace a soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr jsou zpracovány s maximální snahou na vymezení technických standardů prací, dodávek a služeb, jejichž splnění zadavatel požaduje.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou obchodní názvy některých výrobků nebo dodávek, případně jiná označení mající vztah ke konkrétnímu dodavateli, jedná se o vymezení předpokládaného standardu. Účastník zadávacího řízení je oprávněn, pro plnění veřejné zakázky, použít rovnocenné řešení -  jiné kvalitativně a technicky obdobné řešení.

Zhotovitel požaduje, aby veškeré stavební a montážní práce byly prováděny proškolenými pracovníky uchazeče. Uchazeč doloží jmenovitým seznamem o proškolení pracovníků.

Dílo musí být provedeno v souladu s příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

5.	POŽADAVKY NA VARIANTY NABÍDEK PODLE

Zadavatel nepřipouští variantní řešení.

6.	ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

- Nabídková cena bude stanovena oceněním jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr, po jednotlivých objektech a bude obsahovat součet všech jednotlivých položek soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr za celé plnění veřejné zakázky v souladu se zadávací dokumentací, jako nejvýše přípustná a bude platná po celou dobu plnění veřejné zakázky.

- Nabídková cena bude stanovena v CZK bez daně z přidané hodnoty (DPH).

- Nabídková cena musí obsahovat veškeré oprávněné náklady nezbytné k včasné a kompletní realizaci díla a zisk účastníka zadávacího řízení. Cena musí obsahovat i předpokládané náklady vzniklé nebo dané vývojem cen na trhu v době určené pro realizaci díla.

- Nabídková cena bude zpracována položkově po jednotlivých objektech dle soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr na základě jednotkových cen a sazeb, v souladu se soupisem prací. Jiné členění jednotlivých položek než je uvedeno v soupise prací se nepřipouští. V tomto soupise nesmí být účastníkem zadávacího řízení provedena žádná změna, vyjma doplnění cen, musí být oceněny všechny položky a není dovoleno slučovat jednotlivé položky a oceňovat nulou. Účastník zadávacího řízení je zodpovědný za správný součet všech položek oceněného soupisu prací.

- Je vyloučeno jakékoliv vyřazení položek ze soupisu, doplnění položek do soupisu, jakýkoliv zásah do popisu položky, změna množství nebo jakéhokoliv jiného údaje v soupise, pokud není dále v těchto podmínkách uvedeno něco jiného. Tyto jednotkové ceny jsou závazné po celou dobu plnění předmětu zakázky a pro všechny práce prováděné v rámci zakázky.

- Za soulad nabídkového soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s předaným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství, tak v definované kvalitě).

- Je nepřípustné, aby účastník zadávacího řízení poskytl plošnou slevu z celkové ceny. Celková nabídková cena musí být součtem jednotlivých položek uvedených v soupise prací.

- V krycím listu rozpočtu a případně v rekapitulaci rozpočtu budou uvedeny pouze součty položek soupisu prací.

- Údaje o nabídkové ceně účastníka zadávacího řízení, popřípadě dílčích cenách jednotlivých stavebních objektů a provozních souborů jsou uvedeny v několika dokumentech nabídky. Je povinností účastníka zadávacího řízení, aby veškeré uváděné cenové údaje byly shodné.

- Za rozpor se přitom považuje jiná hodnota ceny v „Návrhu  smlouvy o dílo“ oproti hodnotě v Rekapitulaci celkové nabídkové ceny a hodnotě nabídkové ceny v Titulním listu nabídky.

- Dále se za rozpor považují odlišné cenové hodnoty uvedené v jednotlivých částech soupisu např. celková rekapitulace jednotlivých stavebních oddílů oproti dílčím rekapitulacím stavebních oddílů, dílčí rekapitulace stavebních oddílů oproti jednotlivým položkám soupisu apod. Za rozpor v cenových údajích se dále považuje rovněž jakákoli odchylka mezi listinnou a elektronickou podobou cenové nabídky.

- V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí a soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny soupis prací.

7.	PODMÍNKY A POŽADAVKY NA ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

a. Obsah a forma nabídky

Zadavatel sděluje že pro hodnocení nabídek  bude provedena elektronická aukce (dále „eAukce“). K realizaci eAukce bude využito eAukčního systému PROEBIZ.

Zadávací dokumentace a ostatní další informace (vysvětlení zadávací dokumentace) jsou, popř. budou uveřejněny na profilu zadavatele  https://zakazky.zdarns.cz/contract_display_462.html

Pro přihlášení do eAukčního systému PROEBIZ vyplňte žádost k výběrovému řízení na stánkách města – seznam výběrových řízení prostřednictvím elektronické aukce.

https://www.zdarns.cz/mesto-zdar/verejne-zakazky/

Účastník vloží nabídku v elektronické podobě (do eAukčního systému PROEBIZ), v českém jazyce, v požadovaném rozsahu a členění, v souladu s podmínkami uvedenými v zadávací dokumentaci.

Nabídka bude obsahovat údaje o účastníku zadávacího řízení v tomto členění:

- Identifikační údaje Uchazeče (viz. I. Formulář)

- Krycí list nabídky (viz. II. Formulář)

- Prohlášení o uznání Podmínek a požadavků pro zpracování nabídky (viz. III. Formulář)

- Doplněný a podepsaný Návrh smlouvy o dílo (příloha IV. Obchodní podmínky předkládané formou závazného Návrhu smlouvy o dílo) včetně přílohy - nabídkové ceny ve formuláři položkového rozpočtu kompletní zakázky včetně rekapitulace stavebních objektů, rekapitulace stavebních rozpočtů, položkové rozpočty v členění podle výkazu výměr dle stavebních dílů a oddílů dle RTS; harmonogram provádění díla

- Kopie výpisu ze živnostenského rejstříku nebo z obchodního rejstříku, je-li v ní  Uchazeč zapsán,

- doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu zakázky (Provádění staveb, jejich změn a odstraňování), zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění nebo licenci,

- doklad odborné způsobilosti dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, a to osvědčení o autorizaci pro obor „Pozemní stavby“ vydané dle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, ve znění pozdějších předpisů.

b.	Technická způsobilost

Seznam bude obsahovat:

- 3 zakázky - rekonstrukce objektů pozemního stavitelství  v min. hodnotě 3 mil. Kč bez DPH (každá z nich) -  (reference uchazeče- viz  V. Formulář)

c)	Lhůta  pro podání nabídek

- Lhůta pro podání nabídek končí dnem 7.7.2021 v 9:00 hod.

Zadavatel sděluje že pro hodnocení nabídek  bude provedena elektronická aukce (dále „eAukce“). K realizaci eAukce bude využito eAukčního systému PROEBIZ.

Zadávací lhůta, po kterou účastníci zadávacího řízení nesmí ze zadávacího řízení odstoupit, se stanovuje v délce 90 kalendářních dnů od ukončení lhůty pro podání nabídek..

8.	HODNOCENÍ NABÍDEK

Zadavatel sděluje, že po hodnocení nabídek bude provedena elektronická aukce (dále „eAukce“). K realizaci eAukce bude využito eAukčního systému PROEBIZ.

Nabídky účastníků budou hodnoceny podle jejich ekonomické výhodnosti na základě nejvýhodnějšího poměru nabídkové ceny a kvality. Pro hodnocení nabídek stanovil zadavatel váhu jednotlivých kritérií následovně:

1. Kritérium „Výše nabídkové ceny bez DPH“						90%

2. Kritérium „Záruka za dílo jako celek“ 						         	10%

Podmínky elektronické aukce- viz příloha č.1

Specifika a způsob stanovení jednotlivých dílčích kritérií

1. Výše nabídkové ceny bez DPH (číselné kritérium)

Za účelem hodnocení nabídek v kritériu dle bodu 8.1. těchto zadávacích podmínek zpracují uchazeči nabídkovou cenu způsobem uvedeným v článku 6. ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY těchto zadávacích podmínek, tj. celková nabídková cena díla bez DPH.

2. Záruka za dílo jako celek (číselné kritérium)

Za účelem hodnocení nabídek v kritériu dle bodu 8.2. těchto zadávacích podmínek uvede uchazeč v obou „Návrzích smluv o dílo“ článku VII.11. Záruky, bod a) délku záruční doby v měsících. Zadavatel stanovuje minimální délku záruky za dílo jako celek na 24 měsíců, maximální délku záruky za dílo jako celek na 72 měsíců. V „Návrhu smlouvy o dílo“ musí být uvedena totožná délka záruční doby v měsících.

9. JINÉ POŽADAVKY ZADAVATELE NA PLNĚNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

a)	Ostatní podmínky veřejné zakázky

Zadavatel má zájem zadat veřejnou zakázku v souladu se zásadami společensky odpovědného veřejného zadávání (dále jen „SOVZ“). SOVZ kromě důrazu na čistě ekonomické parametry zohledňuje také související dopady veřejné zakázky zejména v oblasti zaměstnanosti, sociálních a pracovních práv a životního prostředí.

Zadavatel bude po vybraném dodavateli vyžadovat, aby při plnění předmětu veřejné zakázky zajistil dodržování pracovně-právních předpisů (zákoník práce a zákon o zaměstnanosti) a z nich vyplývajících povinností zejména ve vztahu k odměňování zaměstnanců, dodržování délky pracovní doby, dodržování délky odpočinku, zaměstnávání cizinců a dodržování podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, a to pro všechny osoby, které se budou na plnění předmětu veřejné zakázky podílet.

Zadavatel bude současně vyžadovat řádné a včasné plnění finančních závazků vůči všem účastníkům dodavatelského řetězce podílejícím se na plnění veřejné zakázky.“

- Město Žďár nad Sázavou dále usiluje o koncepční přístup k péči o zeleň a nakládání s vodou v krajině. Na základě koncepcí v oblasti modrozelené infrastruktury jsou realizována opatření většího i menšího rozsahu. Tato opatření se financují z rozpočtu města či dotačních zdrojů. Je však také možné na menší opatření využít dary a příspěvky veřejnosti či ad hoc přebytky (úspory) z některých souvisejících položek rozpočtu města. Fond zeleně umožní tyto prostředky shromažďovat a operativně vynakládat na menší opatření, např. náhradní a dobrovolnické výsadby stromů.

- Zadavatel očekává, že vybraný dodavatel  přispěje k rozvoji zeleně v místě poskytování služeb formou příspěvku do Fondu zeleně Města Žďár nad Sázavou, na bankovní účet vedený u ČSOB, a.s., číslo účtu: 296026030/0300, a to částku která bude přiměřená sjednané odměně a případným negativním dopadům jeho činnosti na životní prostředí.

- Zadavatel stanovil technické podmínky rovněž v souladu se zásadou sociálně odpovědného zadávání, environmentálně odpovědného zadávání a inovací. Vzhledem k povaze a smyslu veřejné zakázky není přiměřený žádný dopad této zásady na hodnocení a výběr dodavatele.

Zhotovitel je povinen zabezpečit provádění prací tak, aby při realizaci díla nedošlo k podstatnému omezení současného provozu komunikací, sousedních pozemků a stávajících objektů a domů nad rámec prováděných prací.

Vítězný Uchazeč (Dodavatel) je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací projektu včetně účetních dokladů minimálně do konce koku 2028. Pokud je v českých právních předpisech stanovena lhůta delší, musí ji dodržet. Dále je Uchazeč (Dodavatel) povinen minimálně do konce roku 2028 poskytovat požadované informace a dokumentaci související s realizací projektu zaměstnancům nebo zmocněncům pověřených orgánů (CRR, MMR ČR, MF ČR, Evropské komise, Evropského účetního dvora, Nejvyššího kontrolního úřadu, příslušného orgánu finanční správy a dalších oprávněných orgánů státní správy) a je povinen vytvořit výše uvedeným osobám podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu a poskytnout jim při provádění kontroly součinnost.

b)	Poskytování informací

Účastník zadávacího řízení podáním nabídky na veřejnou zakázku  „„Rekonstrukce budovy Domova pro matky (otce) s dětmi Ječmínek, o. p. s.“ uděluje zadavateli výslovný souhlas se zveřejněním podmínek jeho nabídky v rozsahu a za podmínek vyplývajících z ustanovení příslušných právních předpisů (zejména zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k  informacím, ve znění pozdějších předpisů).

Zadavatel se zavazuje, že vyjma skutečností uvedených v předchozí větě považuje informace o účastnících zadávacího řízení získané při tomto zadávacím řízení za důvěrné.

c) Práva zadavatele

Zadavatel si vyhrazuje právo:

- uveřejnit na profilu zadavatele oznámení o výběru dodavatele. Oznámení o výběru dodavatele se považuje za doručené všem účastníkům zadávacího řízení okamžikem jeho uveřejnění;

            - zrušit výběrové řízení

            - Pokud Zadavatel zruší výběrové řízení, nevzniká Uchazečům vůči Zadavateli jakýkoliv finanční či jiný nárok.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 21.6.2021

Ing. Milan Petr, Technická správa budov města