Příloha č. 3 Výzvy k podání nabídek

- Návrh smlouvy o dílo

| Identifikace zadávacího řízení |  |
| --- | --- |
| Název veřejné zakázky: | Renovace hlediště městského divadla |
| Druh veřejné zakázky: | Dodávky |
| Režim veřejné zakázky: | Podlimitní veřejná zakázka |
| Zadavatel veřejné zakázky: | Město Žďár nad Sázavou Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou IČO: 00295841 |

Obchodní podmínky, které jsou zadavatelem předkládány ve formě tohoto návrhu smlouvy o dílo, jsou pro dodavatele závazné a musí být v plném rozsahu respektovány.

Zadavatel nevyžaduje, aby byl návrh smlouvy předložen v nabídce.

Nepředložení návrhu smlouvy v nabídce se nevztahuje na přílohu č. 1 - Položkový rozpočet, který musí být účastníkem předložen vždy.

Účastník zadávacího řízení podáním nabídky projevuje svoji vůli k akceptaci veškerých obchodních podmínek tak, jak byly zadavatelem stanoveny v návrhu smlouvy o dílo a jeho přílohách.

SMLOUVA O DÍLO

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „občanský zákoník“) mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel

Název:	Město Žďár nad Sázavou

Sídlo: 	Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou

IČO: 	00295841

DIČ: 	CZ00295841

Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s., číslo účtu: 19-328751/0100

Zastoupený:	Ing. Martin Mrkos, ACCA, starosta

Kontaktní osoba:	Ing. Hana Sochorová, referent odboru strategického rozvoje a investic

Kontakt: 	telefon: +420 771 280 604, e-mail: hana.sochorova@zdarns.cz

(dále jen „Objednatel“)

a

Zhotovitel

Název:	"[...bude doplněno...]"

Sídlo: 	"[...bude doplněno...]"

IČO: 	"[...bude doplněno...]"

DIČ: 	"[...bude doplněno...]"

Bankovní spojení: 	"[...bude doplněno...]"

Zápis v obchodním rejstříku:	"[...bude doplněno...]"

Zastoupený:	"[...bude doplněno...]"

Kontaktní osoba:	"[...bude doplněno...]"

Telefonní spojení: 	"[...bude doplněno...]"

E-mail: 	"[...bude doplněno...]"

(dále jen „Zhotovitel“; Zhotovitel společně s Objednatelem dále také jako „Smluvní strany“)

Objednatel, jakožto zadavatel veřejné zakázky Renovace hlediště městského divadla (dále jen „Veřejná zakázka“) zadávané v zadávacím řízení podle zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „ZZVZ“) rozhodl o výběru Zhotovitele ke splnění Veřejné zakázky. Zhotovitel a Objednatel tak uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva“)

Článek I.

# Úvodní ujednání a účel smlouvy

- Smlouva je uzavřena na základě výsledků zadávacího řízení (dále jen „Řízení veřejné zakázky“) Veřejné zakázky. Jednotlivá ujednání Smlouvy tak budou vykládána v souladu se zadávacími podmínkami Veřejné zakázky a nabídkou Zhotovitele podanou do Řízení veřejné zakázky.

- Účelem Smlouvy je modernizace hlediště s cílem zlepšení kvality a pohodlí diváků, které povede ke zpříjemnění zážitků v městském divadle.

Článek II.

# Předmět smlouvy, vymezení pojmů

- Zhotovitel se zavazuje řádně a včas, na svůj náklad a nebezpečí provést pro objednatele níže specifikované dílo a objednatel se zavazuje řádně a včas provedené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit zhotoviteli za toto dílo níže sjednanou cenu.

- Dílem dle této smlouvy je realizace dodávek a souvisejících prací spočívajících v dodávce diváckých křesel a židlí, výměně podlahové krytiny, přečalounění obkladů stěn a repasi krytů nouzového osvětlení v hledišti městského divadla ve Žďáru nad Sázavou“ (dále jen „dílo“).

- Předmětem plnění dle této smlouvy je výměna stávajících sedaček v hledišti (přízemí, balkon) Městského divadla Žďár nad Sázavou za nové sedačky včetně zajištění jejich výroby,  dodávky a montáže. Celkem se jedná o 285 ks sedaček. Předmětem díla je rovněž provedení kompletní podlahové krytiny a výměna polstrování stěn a repasování krytů nouzového osvětlení. Demontáž a likvidaci stávajících sedaček zajistí na své náklady objednatel (tyto práce nejsou předmětem díla).

- Dílo zahrnuje zejména:

- dodávku a montáž sedadel do hlediště divadla (přízemí, balkon);

- výměnu podlahové krytiny v hledišti divadla (přízemí, balkon);

- výměnu polstrování stěn;

- dodávku všech materiálů;

- odvoz všech odpadů;

- repasování krytů nouzového osvětlení.

- Další nezbytné součásti díla jsou obsaženy v soupisu prací, dodávek a služeb (příloha č. 1 smlouvy).

Příslušná dokumentace, vzorky

- Dílo bude realizováno v souladu s požadavky požárně bezpečnostního řešení stavby, které dodá objednatel nejpozději k podpisu této smlouvy (dále jen „PBŘ“) – příloha č. 2 smlouvy, a dále podle podmínek zadávacího řízení této veřejné zakázky a platných právních předpisů. Objednatel odpovídá za správnost a úplnost projektové dokumentace.

- Rozsah prací, jakost, druh materiálů a dodávek, včetně jejich ceny, jsou dány a položkovým rozpočtem (oceněný soupis prací, dodávek a služeb) - příloha č. 1 této smlouvy, které je zhotovitel povinen respektovat a při plnění smlouvy v plném rozsahu dodržovat.

- Jakost všech výrobků a komponentů použitých při realizaci díla musí odpovídat platným ČSN, případně EN a schváleným vzorkům. Použité materiály musí splňovat požadavky PBŘ.

- Od shora vymezeného rozsahu se budou posuzovat případné změny věcného rozsahu a technického řešení díla.

- V případě rozporu mezi věcným vymezením díla dle technických specifikacích a  položkového rozpočtu, bude platit vymezení díla v položkovém rozpočtu.

- Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

Prototyp

- Objednatelem schválený prototyp (vzorek) diváckého křesla, který předložil zhotovitel před uzavřením smlouvy, bude sloužit jako vzor pro řádné plnění díla dle této smlouvy.

- Nedílnou součástí plnění a ceny za provedení předmětu díla je mimo jiné:

- odvoz a likvidace podlahové krytiny v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., zákon o odpadech, v platném znění;

- zajištění všech nezbytných zkoušek, atestů a revizí podle platných právních, hygienických a bezpečnostních norem;

- předání veškerých dokumentů (certifikace, atesty, apod.) potřebných k řádnému provozu a užívání dodaných výrobků, především záručních listů a návodů k obsluze, provozu a údržbě v českém jazyce;

- odzkoušení o ověření správné funkčnosti zrealizovaného díla;

- seznámení pracovníků objednatele se správnou obsluhou a údržbou dodaných výrobků;

- odvoz a likvidace obalů a odpadu v souladu se zákonem o odpadech;

- poskytování záručního servisu po dobu záruční lhůty v rozsahu dle příslušných ustanovení této smlouvy.

- Součástí předmětu plnění jsou dále i činnosti zhotovitele v této smlouvě (zejména v podkladech pro provedení díla dle článku II.) výslovně neuvedené, které jsou však nezbytné k řádnému provedení díla dle této smlouvy tak, jak je popsáno ve výchozích podkladech a podkladech pro zpracování nabídky v rámci veřejné zakázky, a dále i činnosti o kterých zhotovitel vzhledem ke své kvalifikaci a zkušenostem měl nebo mohl vědět, provedení těchto činností je již plně zahrnuto v ceně díla.

- Předmětem této smlouvy je dále servis po dobu běhu záruční doby a případné mimo záruční opravy po dobu běhu záruční lhůty, a to na výzvu objednatele – kupujícího (zástupce ve věcech technických).

- Zhotovitel je povinen po celou dobu trvání smluvního poměru založeného touto smlouvou na plnění veřejné zakázky zajistit dodržování veškerých pracovněprávních předpisů (odměňování, pracovní doba, doba odpočinku mezi směnami, placené přesčasy, legální zaměstnávání pracovníků), dále předpisů týkajících se oblasti zaměstnanosti a bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, tj. zejména zákona č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů, a to vůči všem osobám, které se na plnění předmětu této smlouvy podílejí, bez ohledu na to, zda budou činnosti prováděné v rámci plnění předmětu této smlouvy prováděny přímo zhotovitelem a jeho zaměstnanci, či poddodavatelem. Zhotovitel se zavazuje, že realizace předmětu této smlouvy bude prováděna v souladu s úmluvami Mezinárodní organizace práce, jimiž je Česká republika vázána, zejména s úmluvami, které upravují stejné odměňování pracujících mužů a žen za práci stejné hodnoty, diskriminaci, bezpečnost a zdraví pracovníků, a pracovní prostředí.

- Zhotovitel se zavazuje při realizaci plnění této smlouvy k šetrnému využívání zdrojů a materiálů, k řádnému managementu nakládání s odpady a k omezení jejich nadbytečné produkce. Při realizaci plnění této smlouvy se zhotovitel zavazuje dodržovat předpisy z oblasti ochrany životního prostředí, odpadového a vodního hospodářství zejména zákon č. 17/1992 Sb., o životním prostředí ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 541/2020 Sb., o odpadech a také zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

- Objednatel je oprávněn v průběhu plnění této smlouvy přiměřeně kontrolovat dodržování přijatých závazků dle předchozích odst. 16. a 17., vyzývat k nápravě a odstranění případně zjištěných nedostatků. Zhotovitel je povinen případně zjištěné nedostatky odstranit bez zbytečného odkladu. Tím nejsou dotčeny nároky objednatele na úhradu smluvní pokuty zhotovitelem.

- Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nevyužívat v rozsahu vyšším než 10% ceny poddodavatele, který je:

- fyzickou či právnickou osobou nebo subjektem či orgánem se sídlem v Rusku,

- právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který je z více než 50 % přímo či nepřímo vlastněn některým ze subjektů uvedených v písmeni a) tohoto odstavce, nebo

- fyzickou nebo právnickou osobou, subjektem nebo orgánem, který jedná jménem nebo na pokyn některého ze subjektů uvedených v písmeni a) nebo b) tohoto odstavce.“

- Zhotovitel se zavazuje v rámci plnění této smlouvy nerealizovat ani přímý ani nepřímý nákup či dovoz zboží uvedeného v Nařízení Rady (EU) č. 833/2014 ve znění poslední novely Nařízením Rady (EU) č. 2022/576.

Článek III.

Podklady pro provedení díla

- Podklady pro provedení díla tvoří zejména:

- zadávací dokumentace k Řízení veřejné zakázky;

- nabídka zhotovitele, včetně položkového rozpočtu;

- vzorky schválené objednatelem;

- prototyp diváckého sedadla schválený objednatelem před uzavřením smlouvy.

- Zhotovitel prohlašuje, že dílo lze podle podkladů uvedených v odst. 1 tohoto článku smlouvy provést tak, aby sloužilo svému účelu a splňovalo všechny požadavky na něj kladené a očekávané. Zhotovitel podrobně prostudoval podmínky zadávacího řízení předmětné veřejné zakázky, a na základě toho přistoupil ke zpracování nabídky v zadávacím řízení.

- Zhotovitel prohlašuje a zavazuje se dílo provést s potřebnou péčí, v ujednaném čase a obstarat vše, co je k provedení díla potřeba, v souladu s podklady pro provedení díla, popřípadě rozhodnutími správních orgánů a dotčených orgánů či osob. Zhotovitel se současně zavazuje postupovat při provádění díla v souladu s předepsanými technologickými postupy.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije materiály, které nemají požadovanou certifikaci či předepsaný průvodní doklad, je-li to pro jejich použití nezbytné podle příslušných předpisů a materiály, o nichž je v době jejich užití známo, že jsou škodlivé.

- Zhotovitel je vázán příkazy objednatele (zástupce ve věcech technických) ohledně způsobu provádění díla. Na případnou nevhodnost pokynů je zhotovitel povinen objednatele upozornit.

- Objednatel i zhotovitel souhlasně prohlašují, že na základě shora uvedené specifikace je dílo dostatečně určitě a srozumitelně vymezeno, zejména co do rozsahu, podoby a kvalitativních podmínek, které je třeba při jeho realizaci dodržet.

Článek IV.

Doba a místo plnění

Doba plnění, termíny

- Termín zahájení: do 3 dnů od předání staveniště.

- Staveniště bude zhotoviteli předáno do 5 dnů od výzvy objednatele, učiněné po nabytí účinnosti této smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude pořízen písemný zápis (předávací protokol), podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

- Termín dokončení a předání díla: nejpozději do 17. 9. 2023

Termín dokončení a předání díla nelze prodloužit z důvodu prodlení zhotovitele s plněním předmětu této smlouvy, a to z důvodu nemožnosti zrušit nebo posunout program divadla.

- Dodržení lhůty pro dokončení díla zhotovitelem je závislé na řádné a včasné součinnosti objednatele. Po dobu prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti není zhotovitel v prodlení s plněním závazku.

- Dodržení termínu provedení díla nelze po zhotoviteli spravedlivě požadovat tehdy, vyskytnou-li se v průběhu realizace díla objektivní překážky, v jejichž důsledku bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. V takovém případě si objednatel, v souladu s ust. § 100 odst. 1 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, vyhrazuje možnost změny termínu provedení díla dle článku IV. odst. 3 této smlouvy. Za objektivní překážku ve smyslu tohoto ustanovení smlouvy se považuje zejména vyšší moc, popř. opatření přijatá v důsledku ochranných či preventivních opatření.

- Nastanou-li okolnosti předvídané článkem IV. odst. 5 této smlouvy, bude termín provedení díla prodloužen (postupem dle článku VII. odst. 2 této smlouvy) o dobu shodnou s dobou, po kterou bude zhotovitel nucen přerušit provádění díla. Změna termínu provedení díla dle věty první tohoto ustanovení je možná pouze na základě písemné žádosti zhotovitele. K žádosti zhotovitel přiloží doklady, prokazující existenci objektivní překážky pro postup prací na díle. V žádosti zhotovitel dále uvede alespoň předpokládanou dobu trvání takové překážky.

- Lhůta pro dokončení díla může být měněna jen v případě dohody o změně smlouvy dle článku VII. odst. 2 této smlouvy, není-li uvedeno jinak.

- Dílo je provedeno, je-li dokončeno a předáno.

Místo plnění

- Místem plnění je budova Městského divadla Žďár nad Sázavou, na adrese Doležalovo nám. 73/1, 591 01 Žďár nad Sázavou.

Článek V.

Cena za dílo

- Cena za zhotovení díla v rozsahu dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran jako cena maximální a nejvýše přípustná, bez možnosti jejího navyšování, není-li v této smlouvě dále stanoveno jinak.

- Cena za kompletní dílo byla dohodnuta podle položkového rozpočtu (příloha č. 1 této smlouvy) ve výši: "[...bude doplněno...]" Kč bez DPH.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že dílo je zadáno podle položkového rozpočtu, který je součástí nabídky zhotovitele a přílohou č. 1 této smlouvy. Zhotovitel je vázán cenou za kompletní dílo dle položkového rozpočtu do úplného dokončení díla. Ceny uvedené v položkovém rozpočtu obsahují všechny náklady související se zhotovením díla, vedlejší náklady související s umístěním stavby, zřízením staveniště a také ostatní náklady související s plněním podmínek zadávací dokumentace.

- Ke změně ceny díla dle článku V. odst. 2 může dojít pouze tehdy, pokud:

- objednatel požaduje provedení prací, které nejsou součástí předmětu díla;

- objednatel požaduje, aby nebyly provedeny práce, které jsou součástí předmětu díla;

- při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které nebyly v době podpisu této smlouvy smluvním stranám známy, zhotovitel je nezavinil ani nemohl předvídat a mají vliv na cenu díla;

- při realizaci díla budou zjištěny skutečnosti, které neodpovídají podkladům dle této smlouvy (neodpovídající údaje, apod.).

- V případě změn u prací, dodávek či služeb, které jsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dané práce v položkovém rozpočtu.

- V případě změn u prací, dodávek či služeb, které nejsou obsaženy v položkovém rozpočtu, bude změna ceny díla stanovena na základě jednotkové ceny dle aktuální cenové soustavy RTS.

- V případě, že se bude jednat o položky, které nejsou obsaženy v aktuálním ceníku RTS, použije Zhotovitel ceny zjištěné na základě průzkumu relevantního trhu.

- Zhotovitel může předložit i nabídku pro Objednatele výhodnější.

- Pro zdanitelné plnění bude aplikován režim přenesené daňové povinnosti na příjemce plnění dle ust. § 92e zákona č. 235/2004Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Článek VI.

- Platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Zhotovitel bude objednateli fakturovat skutečně provedené práce, dodávky a služby po dokončení a předání díla.

- Veškeré servisní práce provedené zhotovitelem v rámci odstranění záruční vady díla v řádné záruční době provede zhotovitel zdarma, a to včetně všech výloh vynaložených na odstranění záruční závady, jako i cenu náhradních dílů a materiálů.

- Daňový doklad (faktura) musí obsahovat veškeré náležitosti dle ustanovení § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že daňový doklad (faktura) nebude obsahovat potřebné náležitosti, nebo bude obsahovat chybné či neúplné údaje, je objednatel oprávněn vrátit doklad zhotoviteli k opravě či doplnění. Vrácení daňového dokladu (faktury) musí být provedeno do data splatnosti. Po vrácení nového či opraveného dokladu (faktury), počíná běžet nová lhůta splatnosti.

- Podkladem pro vystavení daňových dokladů (faktur) zhotovitelem jsou objednatelem (osobou zástupce objednatele) písemně odsouhlasené soupisy skutečně provedených prací, dodávek a služeb. Dnem zdanitelného plnění je den odsouhlasení prací, dodávek a služeb.

- Daňové doklady (faktury) doručí zhotovitel objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění.

- Platba bude uskutečněna formou převodu finančních prostředků na účet zhotovitele uvedený v záhlaví této smlouvy s lhůtou splatnosti dílčího daňového dokladu (faktury) do 30 dnů ode dne jeho vystavení.

- Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

- V případě nedostatku finančních prostředků na úhradu ceny za dílo je objednatel oprávněn jednostranně změnit předpokládaný termín zahájení plnění díla (písemným sdělením) a dále písemně vyzvat zhotovitele k přerušení plnění díla, přičemž zhotovitel bude povinen zahájit plnění díla na výzvu objednatele či na výzvu plnění díla přerušit a po vyzvání v plnění díla pokračovat. Nebude-li výzva k pokračování v plnění díla zaslána druhé smluvní straně do 1 roku od data přerušení plnění díla, pozbývá tato smlouva posledním dnem této lhůty platnosti a účinnosti. Smluvní strany si vyrovnají své vzájemné závazky, které z ukončené smlouvy vyplývají a dosud nebyly vyrovnány. Odst. 5., 6. a 7. článku XVII. této smlouvy se použijí obdobně.

- Termínem úhrady se rozumí den odepsání finančních prostředků z účtu objednatele.

Článek VII.

Změny díla

- Změny v technickém řešení díla bez vlivu na lhůtu pro dokončení díla nebo cenu díla lze řešit odsouhlaseným zápisem do Jednoduchého záznamu o realizaci díla, není-li touto smlouvou stanoveno jinak. Takový zápis musí za zhotovitele odsouhlasit kontaktní osoby smluvních stran uvedené v úvodu této smlouvy. Za objednatele může takový záznam odsouhlasit případně technický dozor stavebníka, bude-li objednatelem sjednán.

- Jiné změny díla musí být sjednány formou písemného dodatku k této smlouvě schváleného příslušným orgánem objednatele.

Článek VIII.

Jednoduchý záznam o realizaci díla a bezpečnost

- Zhotovitel je povinen vést Jednoduchý záznam o realizaci díla (dále jen „Deník“). Deník bude trvale přístupný objednateli nebo jeho zástupci. Zhotovitel se zavazuje do tohoto deníku zapisovat všechny skutečnosti rozhodné pro plnění smlouvy, zejména údaje o časovém postupu prací, jejich jakosti, důvody odchylek prováděných prací od projektu, údaje o nevhodných klimatických podmínkách, dohody na provedení změn dle článku VII. odst 1. a další údaje potřebné pro posouzení ze strany orgánů státní správy.

- Obě strany se dohodly, že deník bude splňovat obdobně náležitosti stanovené vyhláškou č. 499/2006 Sb., ve znění pozdějších předpisů a odpovídat běžným stavebním zvyklostem. Objednatel se zavazuje zápisy v deníku průběžně sledovat.

- Zhotovitel je povinen dodržovat zákonné bezpečnostní předpisy a zodpovídá za bezpečnost práce svých pracovníků i pracovníků poddodavatelů.

- Zhotovitel se zavazuje řádně a prokazatelně seznámit osoby uvedené v předcházejícím odstavci smlouvy s interními předpisy objednatele k zajištění BOZP a PO. Zhotovitel je rovněž povinen jejich znalosti průběžně obnovovat a provádět v průběhu provádění díla vlastní dozor a soustavnou kontrolu nad dodržováním BOZP a PO.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla umožnit pověřeným osobám objednatele včetně osoby vykonávající technický dozor stavebníka přístup na místo plnění a výkon činnosti, ke které byly pověřeny. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za jejich bezpečný přístup a pohyb v místě plnění v souladu s výše uvedeným.

Článek IX.

Kontroly díla

- Objednatel má právo kontrolovat provádění díla. Zhotovitel je povinen umožnit osobě vykonávající technický dozor stavebníka přístup na místo plnění (staveniště). Zhotovitel se zavazuje po celou dobu realizace stavby aktivně spolupracovat s technickým dozorem stavebníka. Za účelem kontroly souladu řemeslného a technologického postupu výroby sedadel, je zhotovitel rovněž povinen umožnit objednateli přístup do prostor výroby sedadel.

- Objednatel si vybere konečné odstíny barev podle vzorníků předložených zhotovitelem před uzavřením smlouvy.

- Zhotovitel je povinen objednatele prokazatelně písemně vyzvat ke kontrole a prověření prací, které v dalším postupu budou zakryty nebo se stanou nepřístupnými, a to nejméně tři pracovní dny před termínem, v němž budou předmětné práce zakryty.

- Pokud se objednatel ke kontrole dle odst. 3 tohoto článku smlouvy, i přes včasnou výzvu ze strany zhotovitele nedostaví, je zhotovitel oprávněn předmětné práce zakrýt. Bude-li v takovém případě objednatel dodatečně požadovat jejich odkrytí, je zhotovitel povinen toto odkrytí provést na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že práce nebyly řádně provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím prací, opravou chybného stavu a následným zakrytím zhotovitel

- Zjistí-li objednatel, že zhotovitel porušuje své povinnosti, může objednatel požadovat, aby zhotovitel zajistil nápravu a prováděl dílo řádným způsobem. Neučiní-li tak zhotovitel ani v přiměřené době, může objednatel odstoupit od smlouvy, vedl-li by postup zhotovitele nepochybně k podstatnému porušení smlouvy.

- Objednatel bude na stavbě organizovat kontrolní dny, kterých se zhotovitel, zastoupený min. zástupcem ve věcech technických, zavazuje zúčastnit.

Článek X.

Předání a převzetí díla

- Dílo může být zahájeno nejdříve po nabytí účinnosti smlouvy a po předání staveniště objednatelem zhotoviteli. Před předáním staveniště umožní objednatel zhotoviteli v dohodnutém termínu přístup do místa plnění za účelem jeho detailního zaměření.

- Dílo je provedeno, je-li kompletně dokončeno a předáno a je předvedena jeho způsobilost sloužit svému účelu. Dílo musí odpovídat prototypu a vzorkům, které byly předvedeny v souladu s požadavky objednatele a objednatelem schváleny.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele písemně, poštou nebo e-mailem k převzetí dokončeného díla, a to nejméně 5 pracovních dnů předem. K předání a převzetí díla přizve také osoby vykonávající případně funkci technického dozoru stavebníka. Objednatel je oprávněn převzít řádně zhotovené dílo i před termínem dle čl. IV. odst. 3 této smlouvy.

- O předání a převzetí díla bude sepsán předávací protokol. Podpisem protokolu oběma smluvními stranami dochází k řádnému předání a převzetí díla. Objednatel převezme dokončené dílo s výhradami, nebo bez výhrad.

- Dílo objednatel převezme i tehdy, když v předávacím protokolu budou uvedeny ojedinělé drobné vady nebo nedodělky, nebránící užívání díla. Tyto drobné vady budou uvedeny v předávacím protokolu spolu s termíny jejich odstranění.

- Dílo s jinými vadami objednatel nepřevezme. Strany o této skutečnosti sepíší zápis, v němž zaznamenají svá tvrzení.

- Zhotovitel připraví k předávacímu řízení zejména tyto dokumenty:

- předávací protokol;

- deník (jednoduchý záznam o realizaci díla);

- záruční listy, protokoly nezbytných zkoušek, revizí, atestů podle norem ČSN a jiné doklady;

- doklady o likvidaci odpadů;

- popř. další doklady související s řádným provedením díla.

- Zhotovitel vyklidí místo provádění díla do 2 dnů po předání a převzetí díla. Po tomto termínu je zhotovitel oprávněn ponechat na staveništi pouze materiál nutný k odstranění vad a nedodělků, bude-li s nimi dílo objednatelem převzato.

Článek XI.

Vlastnické právo k dílu a nebezpečí škody

- Vlastníkem zhotovovaného díla je objednatel.

- Zhotovitel nese nebezpečí škody na díle až do jeho předání a převzetí objednatelem dle článku X. odst. 3 této smlouvy. Zhotovitel také odpovídá za škody vzniklé třetím osobám v souvislosti s realizací díla až do předání a převzetí díla objednatelem.

Článek XII.

Odpovědnost za vady

- Zhotovitel odpovídá za vady díla, které má dílo v době předání a převzetí. Za vady pozdější odpovídá tehdy, vznikly-li porušením jeho povinností.

- Dílo má vady, pokud neodpovídá svou kvalitou či rozsahem podmínkám stanoveným v této smlouvě nebo požadavkům platných právních předpisů a norem.

- Drobné vady (článek X. odst. 4 této smlouvy), uvedené v předávacím protokolu, budou zhotovitelem odstraněny v písemně dohodnutém, nejkratším možném termínu.

- Tímto článkem nejsou dotčena záruční ustanovení (článek XIII. této smlouvy).

- Zůstane-li zhotovitel k notifikovaným vadám nečinný, nebo je neodstraní v dohodnuté či přiměřené době, vzniká objednateli právo zadat odstranění předmětné vady třetí osobě. Takto vzniklé náklady objednatele jdou k tíži zhotovitele a mohou být započteny oproti jeho pohledávce vůči objednateli.

Článek XIII.

Smluvní záruka za jakost

- Záruční doba na stavební práce a dodávky je 60 měsíců. Na jednotlivé komponenty (nakupované výrobky a zařízení) kde je výrobci a dodavateli poskytována záruka kratší, bude zhotovitelem poskytnuta záruka nejméně v délce 24 měsíců. Záruční doba počíná běžet předáním a převzetím díla (článek IX. odst. 3 této smlouvy). Dodavatel je oprávněn poskytnout delší záruční dobu, než je stanovena zadavatelem. Délka záruční doby nebude předmětem hodnocení nabídek.

- Zhotovitel se zavazuje, že dílo zhotoví podle podmínek smlouvy a nejméně v záruční době bude dílo způsobilé k účelu užívání a zachová si vlastnosti dané touto smlouvou a normami ČSN (EN).

- Pokud v záruční době vznikne havárie na díle, zahájí zhotovitel práce na jejím odstranění do 24 hodin od jejího telefonického nahlášení objednatelem, na telefonní číslo: "[...bude doplněno...]".

- Pokud se v záruční době vyskytnou vady, budou do 15 dnů ode dne jejich písemného oznámení zhotoviteli odstraněny. Zhotovitel odstraní v záruční době všechny vytčené vady na své náklady.

- Záruka se nevztahuje na vady, u kterých zhotovitel prokáže, že byly způsobeny vnějšími událostmi, zejména neodborným zacházením objednatele, nedostatečnou údržbou, násilným poškozením, či živelnými pohromami. Prokazatelně vynaložené náklady na odstranění těchto vad uhradí zhotoviteli objednatel.

Článek XIV.

Pojištění odpovědnosti a stavebních a montážních rizik

- Zhotovitel musí mít sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu vzniklou jinému v souvislosti s realizací tohoto díla a z důvodu zcizení či poškození věcí třetím osobám. Limit pojistného plnění předmětného pojištění musí činit minimálně 5 000 000 Kč pro jednu pojistnou událost.  Zhotovitel předloží pojistnou smlouvu dle tohoto odstavce do 10 dnů od uzavření smlouvy o dílo. Pojištění bude uzavřeno zhotovitelem díla a bude krýt rizika vyplývající z činnosti všech účastníků provádění díla (včetně poddodavatelů).

- Smlouvy musí zhotovitel udržovat v platnosti po celou dobu provádění díla. V případě, že přes výzvu objednatele nebude zhotovitelem v termínu uvedeném ve výzvě předložen doklad o platnosti pojistných smluv, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu a zároveň je oprávněn od této smlouvy o dílo odstoupit pro podstatné porušení smlouvy (článek XV. odst. 9 této smlouvy).

Článek XV.

Úrok z prodlení

- V případě prodlení kterékoliv ze stran s plněním peněžitého závazku dohodnutého v této smlouvě je strana, která je v prodlení, povinna zaplatit druhé straně zákonný úrok z prodlení.

- Bude-li objednatel v prodlení s úhradou úplného daňového dokladu (faktury) dle článku V. této smlouvy, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli smluvní úrok z prodlení ve výši 0,015 % z dlužné částky za každý den prodlení.

Článek XVI.

Smluvní pokuty

- Bude-li zhotovitel v prodlení se zahájením provádění díla či řádným dokončením a předáním díla objednateli, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Zhotovitel není v prodlení, pokud předá dílo s ojedinělými drobnými vadami, které samy o sobě ani ve spojení s jinými nebrání užívání díla funkčně ani esteticky, ani užívání podstatným způsobem neomezují. Neodstraní-li však takové vady a nedodělky v dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu či nedodělek a každý i započatý den prodlení s jejich odstraněním.

- Bude-li v případném reklamačním řízení objednatel požadovat odstranění vad v přiměřené lhůtě, a zhotovitel tyto vady v termínu neodstraní, je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každou vadu a každý započatý den prodlení s jejich odstraněním. Jedná-li se o vadu, která brání řádnému užívání díla, případně hrozí-li nebezpečí škody velkého rozsahu (havárie) je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- V případě prodlení s vyklizením místa plnění dle článku X. odst. 8 této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Za porušení povinností uložených zhotoviteli zákonem ve vztahu k BOZP a zákonem č. 309/2006 Sb. a prováděcími předpisy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

- Pokud zhotovitel nedodrží svou povinnost sjednanou v článku VI. odst. 6 této smlouvy tzn., nedoručí dílčí daňové doklady (faktury) objednateli do 10 kalendářních dnů ode dne zdanitelného plnění, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1 000 Kč za každý den prodlení se splněním této povinnosti a zhotovitel je povinen uhradit objednateli případné sankce udělené mu Finančním úřadem.

- Má-li být část díla realizována poddodavatelem, který za zhotovitele prokázal určitou část kvalifikačních předpokladů v zadávacím řízení, musí se tito podílet na plnění díla v tom rozsahu, v jakém se k tomu zavázali při prokazování kvalifikace. Pro případ porušení této povinnosti sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč. Změna poddodavatele je možná pouze se souhlasem objednatele za předpokladu, že nový poddodavatel prokáže část kvalifikace ve stejném rozsahu jako původní.

- Pokud zhotovitel nedoloží pojistné smlouvy o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenu třetím osobám (čl. XIV odst. 1), v termínu stanoveném ve výzvě k předložení, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý den prodlení, a to v délce trvání nejdéle 30 dnů, z každé jmenované smlouvy. Po uplynutí této lhůty je objednavatel oprávněn odstoupit od smlouvy, dle článku XVII. této smlouvy.

- V případě porušení povinností stanovených dle článku XIII. této smlouvy je objednatel oprávněn požadovat smluvní pokutu ve výši 3 000 Kč za každý i započatý den prodlení.

- Objednatel je oprávněn jednostranně započíst své nároky na zaplacení smluvní pokuty vůči nárokům zhotovitele na úhradu ceny díla.

- Smluvením smluvních pokut není dotčeno právo objednatele požadovat náhradu škody způsobené mu zhotovitelem. Objednatel je oprávněn požadovat náhradu škody vedle nároku na smluvní pokutu.

- V případě, že objednateli vznikne škoda v příčinné souvislosti s porušením smlouvy (např. uložení finanční pokuty objednateli v případě porušení povinností vyplývajících z této smlouvy ze strany zhotovitele), má objednatel právo účtovat zhotoviteli smluvní pokutu v plné výši vzniklé škody.

- Smluvní pokuty jsou splatné do 14 dnů poté, co bude písemná výzva oprávněné strany k úhradě sankce doručena straně povinné.

Článek XVII.

Odstoupení od smlouvy

- Objednatel má právo odstoupit od smlouvy v případě podstatného porušení této smlouvy zhotovitelem, zejména v případě:

- prodlení s provedením díla (jeho řádným dokončením a protokolárním předáním) po dobu delší než 15 dnů,

- neoprávněného nezahájení, zastavení či přerušení prací na díle na dobu delší než 5 dnů v rozporu s touto smlouvou,

- že zhotovitel poruší svoji povinnost tím, že nepředloží objednateli kopie pojistných smluv dle článku XIV. odst. 1 této smlouvy, a to ani v náhradní lhůtě stanovené objednatelem a v prodlení se splněním této povinnosti bude zhotovitel déle než 30 dnů,

- že prototyp, předložený zhotovitelem dle článku II. odst. 12 této smlouvy, nebudou objednatelem schváleny k realizaci a zhotovitel nesjedná ve lhůtě stanoveném objednatelem nápravu.

- kdy zhotovitel nesplní povinnost uvedenou v čl. II odst. 18 této smlouvy

- Smluvní strany jsou oprávněny od této smlouvy dále odstoupit za podmínek stanovených občanským zákoníkem nebo jinými právními předpisy.

- Odstoupení od smlouvy je účinné ode dne následujícího po dni jeho doručení druhé smluvní straně do jejího sídla prokazatelným způsobem (tj. datovou schránkou, e-mailem nebo doporučeným dopisem), nebo ode dne následujícího po dni jeho osobního předání oproti písemnému potvrzení o převzetí oprávněným zástupcem smluvní strany.

- Smluvní strany mohou ukončit smluvní vztah písemnou dohodou obou smluvních stran.

- V případě ukončení smlouvy je zhotovitel povinen okamžitě opustit místo plnění díla nejpozději do 5 dnů ode dne skončení platnosti a účinnosti této smlouvy, nedohodnou-li se smluvní strany jinak. Zhotovitel je v takovém případě povinen učinit veškerá potřebná opatření k tomu, aby zabránil vzniku škody hrozící objednateli v důsledku ukončení činností zhotovitele a o těchto opatřeních objednatele bezprostředně informovat. V opačném případě odpovídá zhotovitel za škodu způsobenou v důsledku porušení této povinnosti.

- Strany se dohodly, že po ukončení smlouvy trvají a zůstávají v platnosti ujednání stran týkající se odpovědnosti za vady díla, záruky za jakost a záruční lhůty, smluvních pokut, vlastnictví díla, náhrady škody a cenová ujednání obsažená v této smlouvě.

- Dojde-li k ukončení smlouvy způsoby uvedenými výše v tomto článku smlouvy, povinnosti smluvních stran jsou následující:

- zhotovitel provede soupis všech provedených prací, dodávek a služeb oceněných způsobem, jakým je stanovena cena díla, tento soupis s objednatelem odsouhlasí,

- zhotovitel provede finanční vyčíslení provedených prací, dodávek a služeb, a zpracuje fakturu,

- zhotovitel odveze veškerý svůj nezabudovaný materiál, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak,

- zhotovitel vyzve písemně objednatele k převzetí části zakázky a objednatel je povinen do deseti pracovních dnů po obdržení zahájit „dílčí přejímací řízení“,

- objednatel převezme dosud provedené práce i nedokončené dodávky do 5 dnů ode dne ukončení platnosti a účinnosti smlouvy, a uhradí zhotoviteli cenu věcí, které opatřil do dne doručení odstoupení od smlouvy, a to do 14 dnů ode dne předložení vyúčtování,

- smluvní strany uzavřou dohodu, ve které upraví vzájemná práva a povinnosti včetně stavu rozpracovanosti díla, jeho ohodnocení, vymezení vad a nedodělků a sjednání způsobu jejich odstranění. Objednatel má v případě ukončení smlouvy u odstranitelných vad právo požadovat slevu z ceny, namísto odstranění takových vad.

Článek XVIII.

Jiná ustanovení

- Zhotovitel prohlašuje, že veškeré výrobky dodané jako součást díla jsou nové, nikdy předtím nepoužité, prvotřídní kvality a vyhovují českým právním předpisům a normám nebo ekvivalentním normám podle země jejich původu, které jsou zároveň v souladu s právním řádem ČR. Zhotovitel prohlašuje, že na zhotovení sedadel a židlí a polstrování stěn budou použity pouze materiály, které mají kvalitu odpovídající dle PBŘ a vyhovují českým právním předpisům a normám nebo ekvivalentním normám podle země jejich původu, které jsou zároveň v souladu s právním řádem ČR. Totéž platí i pro veškeré další materiály použité pro provedení díla. Soulad použitých materiálů a výrobků s výše uvedeným zhotovitel prokáže dodacím listem, certifikátem nebo prohlášením o shodě od používaných výrobků či materiálů vystavenými příslušným výrobcem.

- Zhotovitel se zavazuje, že při provádění díla nepoužije žádný materiál, o kterém je v době jeho užití známo, že je škodlivý, a to zejména zdraví osob nebo životnímu prostředí. Zhotovitel se zavazuje, že k realizaci díla použije materiál ze zákonných zdrojů a na případnou výzvu objednatele bude schopen doložit informace a doklady o jeho původu.

- Pokud zhotovitel během realizace díla prokazatelně poškodí vlastní vinou majetek objednatele, je povinen zajistit jeho uvedení do původního stavu na vlastní náklady, a nebude-li to možné, nahradí škodu v penězích.

- Zhotovitel se zavazuje neprodleně informovat objednatele o všech skutečnostech, které by mu mohly způsobit finanční nebo jinou újmu, a o překážkách, které by mohly ohrozit termíny stanovené touto smlouvou.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla umožnit pověřeným osobám objednatele přístup na místo plnění a výkon činnosti, ke které byly pověřeny. Ve vztahu k těmto osobám zhotovitel odpovídá za jejich bezpečný přístup a pohyb v místě plnění v souladu s výše uvedeným.

- Zhotovitel se zavazuje při provádění díla dbát na udržování pořádku v místě plnění, a zejména se zavazuje činit řádná a důkladná opatření k zamezení šíření prachu a prachových částic v budově divadla. Zhotovitel se zavazuje provádět průběžný úklid místa plnění.

- Zhotovitel se zavazuje k zajištění odvozu a likvidace odpadů v souladu s příslušnými právními předpisy. Cena díla zahrnuje i úhradu příslušných poplatků.

- Pokud zhotovitel předložil v rámci zadávacího řízení seznam poddodavatelů, nesmí provádět dílo pomocí jiných než v něm uvedených poddodavatelů, bez písemného souhlasu objednatele.

- Místo pro skládku materiálu zhotovitele pro realizaci prací dle této smlouvy, zajistí na své náklady zhotovitel.

- Objednatel se zavazuje vyhradit zhotoviteli v místě plnění prostor pro uskladnění dílčích součástí díla určených k následné montáži, pokud o to zhotovitel požádá.

- Zhotovitel je s ohledem na povahu plnění povinen realizovat dílo odborně a v souladu se schváleným prototypem, pokyny objednatele, příp. pokyny dotčených orgánů.

- Zhotovitel je povinen po předchozím projednání s Objednatelem a nejpozději v den zahájení realizace díla umístit v místě provádění díla informační plachtu nebo plachty, kterou mu poskytne Objednatel bezodkladně po uzavření Smlouvy. Tisk zajišťuje Objednatel, náklady na tisk a další náklady spojené s instalací informační plachty nese Zhotovitel.

- Zhotovitel bere na vědomí, že Objednatel je povinným subjektem podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel souhlasí s uveřejněním Smlouvy včetně všech případných dodatků, výše skutečně uhrazené ceny na základě Smlouvy a dalších údajů na profilu Objednatele.

Článek XIX.

Závěrečná ustanovení

- Tato smlouva a vztahy z ní vzniklé se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

- V případě vzniku sporu se smluvní strany zavazují řešit jej přednostně dohodou, v souladu se zásadou poctivého a profesionálního obchodního styku. Pokud jednání smluvních stran nebude úspěšné, bude záležitost předložena místně příslušnému soudu.

- Změny smlouvy mohou být provedeny výhradně písemnými dodatky k této smlouvě, není-li ve smlouvě uvedeno jinak.

- Zhotovitel dále bere na vědomí, že Město Žďár nad Sázavou, jako správce zpracovává osobní údaje v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Zákonnost zpracování vychází z čl. 6 odst. 1 písm. b), c) a f) uvedeného nařízení. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu stanovenou spisovým a skartačním plánem. Kontakty na pověřence pro ochranu osobních údajů, práva a povinnosti správce a subjektů osobních údajů a další informace ke zpracování osobních údajů jsou uvedeny na https://www.zdarns.cz/mestsky-urad/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju.pdf.

- Tato smlouva se vyhotovuje ve 2 stejnopisech s platností originálu, z nichž každá smluvní strana obdrží 1 vyhotovení, není-li smlouva uzavřena elektronicky.

- Smlouva nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v Registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění. Smlouvu uveřejní v registru smluv Objednatel, za řádné zveřejnění však odpovídají obě smluvní strany. Zhotovitel uveřejnění zkontroluje a Objednatele upozorní na případné nedostatky, jinak mu Objednatel neodpovídá za ne/uveřejnění Smlouvy.

- Účastníci smlouvy prohlašují, že ujednání obsažená v této smlouvě odpovídají jejich pravé a svobodné vůli a na důkaz toho připojují ke smlouvě své vlastnoruční podpisy.

- Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 - Položkový rozpočet (oceněný soupis prací, dodávek a služeb).

Příloha č. 2 - Požárně bezpečnostní řešení stavby

- Tato smlouva byla uzavřena v souladu s usnesením Rady města Žďár nad Sázavou přijatým na její [bude doplněno].schůzi, konané dne [bude doplněno], č. usnesení [bude doplněno].

Ve Žďáru nad Sázavou dne …………………  		Ve [bude doplněno] dne [bude doplněno]

Za objednatele:						Za zhotovitele:

_____________________					______________________

Ing. Martin Mrkos, ACCA					[bude doplněno]