ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

zjednodušeném podlimitním řízení

podle § 38  zákona č. 137 / 2006 Sb. O veřejných zakázkách, ve

znění pozdějších předpisů pro veřejnou zakázku na stavební práce

Obytný soubor Klafar II – B2  Žďár nad Sázavou  , IS pro 7 RD

# 1. ÚVOD

Tato zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek v rámci zjednodušeného podlimitního řízení  podle § 38 zákona č.137/2006 Sb. o veřejných zakázkách  ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon) na veřejnou zakázku na stavební práce. Práva, povinnosti či podmínky v této dokumentaci neuvedené se řídí zákonem.

# 2. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE VEŘEJNÉHO ZADAVATELE

## 2.1.  Základní údaje

Zadavatel

Název:				Město Žďár nad Sázavou

Sídlo:					Žižkova 227/1

Zastoupený:				ing.  Dagmar Zvěřinovou, starostkou města

IČ:					00295841

DIČ:					CZ00295841

## Oprávněné osoby

Osobou oprávněnou jednat jménem zadavatele v tomto zadávacím řízení je ve věcech smluvních ing. Dagmar Zvěřinová, starostka města

Kontaktní osoby zadavatele jsou:

Petr Fuksa , odbor rozvoje a ÚP, tel. č.  566688193; 736 510 473, petr.fuksa@zdarns.cz

# 3. VYMEZENÍ NĚKTERÝCH POJMŮ

Pro účely zákona a této zadávací dokumentace se rozumí

  - dodavatelem fyzická nebo právnická osoba, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce, pokud má sídlo, místo podnikání či místo trvalého pobytu na území České republiky, nebo zahraniční dodavatel,

  - kvalifikací dodavatele způsobilost dodavatele pro plnění veřejné zakázky,

  - kvalifikační dokumentací dokumentace obsahující podrobné požadavky zadavatele na prokázání splnění kvalifikace dodavatele,

  - subdodavatelem osoba, pomocí které má dodavatel plnit určitou část veřejné zakázky nebo která má poskytnout dodavateli k plnění veřejné zakázky určité věci či práva,

  - uchazečem dodavatel, který podal nabídku v zadávacím řízení,

  - zadáním rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření smlouvy s vybraným uchazečem, uskutečněné v zadávacím řízení,

  - zadávacími podmínkami veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení zadávacího řízení, zadávací dokumentaci či jiných dokumentech obsahujících vymezení předmětu veřejné zakázky,

  - zadáváním závazný postup zadavatele podle zákona v zadávacím řízení, jehož účelem je zadání veřejné zakázky, a to až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení,

  - zahraničním dodavatelem zahraniční osoba podle zvláštního právního předpisu, která dodává zboží, poskytuje služby nebo provádí stavební práce

4. Předmět veřejné zakázky:

4.1. Předmět veřejné zakázky:

Předmětem plnění veřejné zakázky je realizace akce

Projektová dokumentace zpracovaná:

- PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6 , 586 01 Jihlava

Obchodní podmínky jsou stanoveny formou a strukturou návrhu smlouvy která je nedílnou součástí této zadávací dokumentace. Veškeré podklady budou při poskytování zadávací dokumentace  zaslány na nosiči CD

## 4.2. Klasifikace předmětu veřejné zakázky

Klasifikace předmětu zadávacího řízení :

CPV:	45000000-7 stavební práce

## 4.3. Popis předmětu veřejné zakázky

Předmětem veřejné zakázky je realizace stavby  Obytný soubor Klafar II – B2  Žďár nad Sázavou  , IS pro 7 RD

Předmět veřejné zakázky je projektovou dokumentací členěn na následující stavební objekty (stavebním objektem se rozumí ucelená samostatná část stavby definovaná projektovou dokumentací – pod pojmem stavební objekt se rozumí i případný provozní soubor).

Členění stavby  dle projektové dokumentace vypracované firmou PROfi Jihlava spol. s r.o. Pod Příkopem 6 , 586 01 Jihlava

## 4.4. Výkaz výměr

Zadávací dokumentace obsahuje dle § 44, odstavec 4, písmeno b) zákona podrobný výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí v  elektronické podobě - na nosiči CD

## 4.5. Závaznost výkazu výměr

Výkaz výměr je pro zpracování nabídkové ceny závazný. V případě jakéhokoliv rozporu mezi výkresovou a textovou částí zadávací dokumentace a výkazem výměr je prioritním dokumentem pro zpracování nabídkové ceny  výkaz výměr.

Zadavatel doporučuje dodavatelům ověřit si soulad výkazu výměr s textovou a výkresovou částí projektové dokumentace stavby a případné rozpory si vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem. a ve lhůtě stanovené v  § 49 odst.1 zákona.

# 5. LHŮTA  A MÍSTO PROVEDENÍ STAVBY

## 5.1. Termín plnění

## Zadavatel pro zpracování nabídky stanoví následující podmínky vztahující se ke lhůtě plnění

Předpokládaný termín zahájení stavby		    04/2013

Požadovaný termín dokončení stavby  do                   30.08.2013.

## 5.2. Předpokládaný termín zahájení stavby

Předpokládaný termín zahájení stavby definuje termín, ve které zadavatel předpokládá, že budou zahájeny stavební práce předáním a převzetím staveniště mezi zadavatelem a vybraným uchazečem.

## 5.3. Termín dokončení stavby

Termín dokončení stavby je dnem, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla mezi zadavatelem a vybraným uchazečem. Tento termín je stanoven jako limitní termín.

## 5.4. Podmínky pro změnu termínu plnění

Pokud z jakýchkoliv důvodů na straně zadavatele bude nemožné termín předpokládaného zahájení stavby dodržet (zejména prodloužením doby trvání zadávacího řízení) a předpokládaný termín zahájení stavby se zpozdí o více jak 14 dnů, je uchazeč s nímž bude uzavřena smlouva oprávněn požadovat změnu lhůty plnění tak, že jím navržený termín dokončení stavby bude upraven o dobu shodnou, po kterou nebylo možné stavbu zahájit. Lhůta plnění navržená uchazečem v nabídce musí zůstat zachována (popřípadě ji lze pouze zkrátit).

Dojde-li z důvodům na straně objednatele ke změně předpokládaného termínu zahájení, bude smlouva mezi zadavatelem a vybraným uchazečem obsahovat již termíny upravené podle skutečného termínu zahájení.

## 5.5. Místo plnění

Místem plnění je Klafar II, Žďár nad Sázavou

# 6. OBCHODNÍ PODMÍNKY

## 6.1. Obchodní podmínky pro realizaci stavebních prací

Zadavatel jakou součást zadávací dokumentace předkládá obchodní podmínky ve smyslu § 44 odstavec 3 písmeno a) zákona.

Obchodní podmínky jsou vypracovány ve struktuře odpovídající návrhu smlouvy o dílo. Uchazeči tyto obchodní podmínky pouze doplní o údaje nezbytné pro vznik návrhu smlouvy (zejména identifikační údaje dodavatele, cenové údaje a popřípadě jiné údaje, které zadavatel požaduje) a takto doplněné obchodní podmínky předloží jako svůj návrh smlouvy o dílo.

## 6.2. Závaznost obchodních podmínek

Obchodní podmínky vymezují budoucí rámec smluvního vztahu. Nabídka dodavatele (nabídkou se ve smyslu § 68 odst. 2 zákona rozumí návrh smlouvy předložený dodavatelem ve zjednodušeném podlimitním řízení) musí respektovat stanovené obchodní podmínky a v žádné části nesmí obsahovat ustanovení, které by bylo v rozporu s obchodními podmínkami a které by znevýhodňovalo zadavatele.

## 6.3. Vyjasnění obsahu obchodních podmínek

V případě nejasností v obsahu obchodních podmínek mají dodavatelé možnost si případné nejasnosti vyjasnit ještě v průběhu lhůty pro podání nabídek způsobem a ve lhůtě stanovené v ustanovení  § 49 zákona.

# 7. TECHNICKÉ PODMÍNKY

## 7.1. Dokumenty pro vymezení technických podmínek

Technické podmínky stanoví zadavatel odkazem na následující dokumenty podle uvedeného pořadí

- české technické normy přejímající evropské normy nebo jiné národní technické normy přejímající evropské normy

- evropská technická schválení

- obecné technické specifikace stanovené v souladu s postupem uznaným členskými státy Evropské unie a uveřejněné v Úředním věstníku Evropské unie,

- mezinárodní normy, nebo

- jiné typy technických dokumentů než normy, vydané evropskými normalizačními orgány.

## 7.2. Podklady obsahující vymezení technických podmínek

Veškeré odkazy na výše uvedené dokumenty jsou uvedeny v projektové dokumentaci, a to bez ohledu na to zda jsou uvedeny v její textové nebo výkresové části. Technické podmínky mohou být v projektové dokumentaci vymezeny rovněž odkazem na

7.2.1    české technické normy

7.2.2.   stavební technická osvědčení, nebo

7.2.3.   národní technické podmínky vztahující se k navrhování, posuzování a provádění

staveb a stavebních prací a použití výrobků.

## 7.3. Záměna technických podmínek

U každého odkazu podle odstavce 7.1 nebo 7.2 zadavatel připouští použití i jiných, kvalitativně a technicky obdobných řešení.

# 8. PLATEBNÍ PODMÍNKY

## 8.1. Platební podmínky

### Platební podmínky jsou uvedeny v obchodních podmínkách. Pokud zadávací dokumentace výslovně neumožňuje uchazeči předložit návrh výhodnějších platebních podmínek, je uchazeč povinen stanovené platební podmínky respektovat.

# 9.POŽADAVEK NA  ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY

## 9.1. Nabídková cena

Nabídkovou cenou se pro účely zadávacího řízení rozumí celková cena za provedení stavby bez daně z přidané hodnoty. Nabídková cena musí obsahovat veškeré nutné náklady k řádné realizaci stavby, včetně všech nákladů souvisejících (poplatky, vedlejší náklady např. na zařízení staveniště, předpokládaná rizika spojená s umístěním stavby, provozem objednatele, vlivy změn kurzů české měny vůči zahraničním měnám, obecný vývoj cen, zvýšené náklady vyplývající z obchodních podmínek apod.).

Veškeré související náklady (tj. VRN, náklady na zařízení staveniště apod.) budou zahrnuty do ceny stavebních objektů.

## 9.2. Podmínky pro zpracování nabídkové ceny

Nabídková cena za provedení stavby bude zpracována podle věcného členění stavby obsaženého v projektové dokumentaci stavby, tj. uvedením cen za jednotlivé stavební objekty. Formulář pro uvedení nabídkové ceny v požadovaném členění je součástí zadávací dokumentace.  Nabídková cena i dílčí ceny jednotlivých stavebních objektů budou uvedeny v české měně v členění na cenu celkem bez DPH, výši DPH a cenu celkem včetně DPH.

## 9.3. Položkové rozpočty

Zadavatel jako součást zadávací dokumentace předkládá výkaz výměr požadovaných prací a konstrukcí  v elektronické podobě / na nosiči CD /. Dodavatel je povinen stanovit cenu jednotlivých stavebních objektů předložením položkových rozpočtů (oceněných výkazů výměr). Jednotkové ceny uvedené v položkových rozpočtech jsou cenami pevnými po celou dobu provádění stavby v případě, že nenastala žádná z podmínek pro možné překročení nabídkové ceny. Položkové rozpočty musí být součástí návrhu smlouvy.

## 9.4. Položkové rozpočty a výkaz výměr

Za soulad vyplněného položkového rozpočtu a výkazu výměr je odpovědný dodavatel (má se na mysli soulad jak v množství tak v definované kvalitě). V případě jakéhokoliv nesouladu může hodnotící komise vyžadovat vysvětlení nabídky ve smyslu § 76 odstavec 3 zákona.

9.4.1. Povinností dodavatele související s položkovými rozpočty je zejména

9.4.1.1. dodržet strukturu a členění stavby na jednotlivé stavební objekty

9.4.1.2. dodržet obsahovou náplň výkazu výměr.

9.4.2. V případě jakéhokoliv nesouladu mezi výkazem výměr a položkovými rozpočty (např. chybějící položky, přebývající položky, nesprávné množství měrných jednotek apod.) může hodnotící komise vyřadit nabídku z dalšího posuzování;

9.4.3. Prokáže-li se v budoucnu, že položkové rozpočty neobsahují všechny položky,  které byly obsahem výkazu výměr, má se vždy za to, že práce a dodávky definované těmito položkami jsou zahrnuty v ceně ostatních položek položkových rozpočtů.

## 9.5. Změna výkazu výměr

Pokud zadavatel na základě žádosti dodavatele(ů) upřesní obsah výkazu výměr, např. upřesnění položek výkazu výměr, upřesněním množství měrných jednotek, vyloučením položek výkazu výměr apod., je dodavatel povinen tuto změnu oznámenou v zákonem stanovené lhůtě a způsobem stanoveným zákonem (§ 49 odstavec 2 zákona) zahrnout do svých položkových rozpočtů. Takováto změna se nepovažuje za porušení podmínek zadávacího řízení.

## 9.6. Sleva z ceny

Pokud dodavatel hodlá nabídnout zadavateli slevu z ceny, musí tuto slevu promítnout do jednotkových cen jednotlivých položek v položkových rozpočtech. Jiná forma slevy z nabídkové ceny (např. paušální částkou za celou stavbu) není přípustná.

# 10. OBJEKTIVNÍ  PODMÍNKY, ZA NICHŽ JE MOŽNO PŘEKROČIT VÝŠI  NABÍDKOVÉ CENY

## 10.1. Podmínky překročení nabídkové ceny

Překročení nabídkové ceny je možné za podmínek definovaných v obchodních podmínkách, zejména pak za předpokladu, že v průběhu realizace stavby dojde ke změnám sazeb daně z přidané hodnoty. V takovém případě bude nabídková cena upravena podle sazeb daně z přidané hodnoty platných v době vzniku zdanitelného plnění.

## 10.2. Dodatečné práce a dodávky

V případě, že se při provádění stavby vyskytnou dodatečné práce a dodávky nezahrnuté v projektové zadávací dokumentaci stavby a ani nezahrnuté v projektové dokumentaci pro provedení stavby, které bude nezbytné provést pro řádné dokončení stavby, bude jejich zadání řešeno v souladu se zákonem.

# 11. POŽADAVKY NA KVALIFIKACI

## 11.1. Rozsah požadavků  na kvalifikaci

Požadavky na kvalifikaci uchazečů jsou stanoveny následovně :

## 11.2. Kvalifikace uchazeče

Dodavatel je povinen nejpozději do lhůty stanovené pro podání nabídek prokázat svoji kvalifikaci dle § 62 odst. 1 zákona):

- splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 zákona

- splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle § 54 zákona

## 11.3. Způsob prokázání kvalifikace

Dodavatelé prokazují splnění základních kvalifikačních předpokladů  předložením čestného prohlášení,  z jehož obsahu bude zřejmé, že dodavatel kvalifikační předpoklady splňuje .

Vítězný uchazeč je  podle § 82,  povinen před uzavřením smlouvy  předložit zadavateli originály nebo úředně ověřené kopie dokladů prokazujících splnění kvalifikace. Nesplnění této povinnosti se považuje za neposkytnutí součinnosti k uzavření smlouvy ve smyslu ustanovení § 82 odst. 4.

# 12. PROFESNÍ A TECHNICKÉ KVALIFIKAČNÍ PŘEDPOKLADY

## 12.1. Prokazování profesních a technických kvalifikačních předpokladů

Zadavatel požaduje splnění profesních kvalifikačních předpokladů podle §54 zákona, tzn. že požadavky splňuje dodavatel který přeloží:

12.1.1.  výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán

12.1.2.  doklad o oprávnění k podnikání podle zvláštních právních předpisů v rozsahu odpovídajícím předmětu veřejné zakázky, zejména doklad prokazující příslušné živnostenské oprávnění či licenci

12.1.3. doklad osvědčující odbornou způsobilost dodavatele nebo osoby, jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje, je-li pro plnění veřejné zakázky nezbytná podle zvláštních právních předpisů.

12.1.4.  seznam stavebních prací provedených dodavatelem za posledních 5 let a  osvědčení objednatelů o řádném plnění nejvýznamnějších z těchto stavebních prací , tato osvědčení musí zahrnovat cenu , dobu a místo provádění a musí obsahovat údaj o tom , zda byly tyto stavební práce provedeny řádně a odborně , toto osvědčení je stanoveno na nejméně 2 dokončené stavby obdobného charakteru , kde finanční hodnota každé stavby činila min . 3 mil. Kč bez DPH

## 12.2. Pravost a stáří dokladů

Dodavatel předloží požadované doklady v kopii listiny , přičemž výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému měla být kvalifikace prokázána starší než 90 dnů.

## 12.3. Doklady prokazující oprávnění k podnikání

Dodavatel jako doklad prokazující jeho oprávnění k podnikání předloží živnostenský list (popřípadě listy) v rozsahu odpovídajícím předmětu plnění veřejné zakázky.

## 12.4. Doklad osvědčující splnění odborné způsobilosti

Dodavatel jako doklad prokazující jeho odbornou způsobilost předloží Osvědčení o autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ve znění pozdějších předpisů pro obor dopravní a pozemní stavby  pro osobu pověřenou vedením stavby. jejímž prostřednictvím odbornou způsobilost zabezpečuje.

12.5. Prokázání kvalifikace pomocí třetí osoby

Dodavatel může prokázat splnění odborné způsobilosti nebo členství v určité profesní organizaci (§ 54  písm. d) zákona, je-li pro splnění veřejné zakázky vyžadována podle zvláštních právních předpisů předložením dokladů třetí osoby spolu s jejím závazným prohlášením o budoucí spolupráci.

## 12.6. Pravost a stáří dokladů

Dodavatel doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů předložit v prosté kopii. Výpis z obchodního rejstříku nesmí být k poslednímu dni, ke kterému má být prokázáno splnění kvalifikace, starší 90 kalendářních dnů.

13. PODMÍNKY A Požadavky na zpracování nabídkY:

# 13.1. Nabídka uchazeče

Pod pojmem nabídka se rozumí návrh smlouvy předložený uchazečem ve zjednodušeném podlimitním řízení včetně dokumentů a dokladů požadovaných zadavatelem v zadávacích podmínkách. Součástí nabídky jsou i doklady a informace prokazující splnění kvalifikace.

Nabídka a veškeré ostatní doklady a údaje budou uvedeny v českém jazyku (listiny v jiném než českém jazyku budou doplněny úředním překladem do českého jazyka) v písemné formě a nabídka bude podepsána osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat podle výpisu z Obchodního rejstříku popřípadě statutárním orgánem zmocněnou osobou, jejíž plná moc musí být součástí nabídky.

# 13.2. Podání nabídky a dokumentace uchazeče

Nabídka uchazeče bude podána písemně a v jedné uzavřené obálce označené SOUTĚŽ – „Klafar II – 7RD„, NEOTEVÍRAT, na adresu Městský úřad Žďár nad Sázavou, podatelna, Žižkova 227/1 , 59101 Žďár nad Sázavou. Na obálce musí být uvedena adresa, na niž je možné zaslat oznámení o opožděném podání nabídky.

## 13.3. Zabezpečení  nabídky

Zadavatel doporučuje uchazeči aby jeho nabídka byla zabezpečena proti manipulaci s jednotlivými listy provázáním nabídky provázkem, jehož volný konec bude zapečetěn nebo  přelepen nebo jinak ukončen tak, aby bez násilného porušení provázání nebylo možno žádný list volně vyjmout.

## 13.4. Způsob označení jednotlivých listů

Pro právní jistotu obou stran doporučuje zadavatel i následné očíslování všech listů nabídky pořadovými čísly vzestupnou, nepřerušenou číselnou řadou. Úřední doklady a listy nebo vkládané díly oddělující jednotlivé části číslovány být nemusí.

## 13.5. Členění nabídky, obsah

Zadavatel doporučuje , aby byla nabídka členěna do samostatných částí, řazených za sebou (jedno zda každé v samostatné sloze nebo společně v jedné sloze) a označených shodně s následujícími pokyny

Nabídka musí obsahovat:

13.5.1.Vyplněný formulář  "KRYCÍ LIST NABÍDKY" obsahující identifikační údaje dodavatele, opatřený razítkem a podpisem oprávněné osoby (osob) uchazeče v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku nebo zástupcem zmocněným k tomuto úkonu podle právních předpisů (plná moc pak musí být součástí nabídky, uložená za krycím listem nabídky).

13.5.2.Návrh smlouvy – návrh smlouvy o dílo musí být podepsán osobou oprávněnou za uchazeče jednat a podepisovat v souladu se způsobem podepisování uvedeným ve výpise z Obchodního rejstříku popřípadě zmocněncem uchazeče a opatřen otiskem razítka. Tento návrh musí být v souladu s obchodními podmínkami předloženými zadavatelem v zadávací dokumentaci.

## 13.3. Obsah nabídky

Nedílné součásti nabídky uchazeče musí být :

13.3.1.Formulář pro rekapitulaci nabídkové ceny

13.3.2.Položkové rozpočty

13.3.3.Doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů

13.3.4.Doklady prokazující splnění profesních kvalifikačních předpokladů

13.3.4.1.Výpis z obchodního rejstříku

13.3.4.2.Oprávnění k podnikání

13.3.4.3.Osvědčení o autorizaci

# 14. OSTATNÍ PODMÍNKY ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ

## 14.1. Změna podmínek zadávací dokumentace

Zadavatel si vyhrazuje právo na změnu nebo úpravu podmínek stanovených zadávací dokumentací, a to buď na základě žádostí uchazečů o vyjasnění zadávací dokumentace nebo z vlastního podnětu. Změnu obsahu zadávací dokumentace zadavatel oznámí všem uchazečům o veřejnou zakázku, který byla zaslána zadávací dokumentace.

## 14.2. Požadavky na varianty nabídek podle § 70 zákona

Zadavatel nepřipouští varianty nabídek.

## 14.3. Požadavky na dílčí plnění

Zadavatel nepřipouští dílčí plnění.

# 15. ZPŮSOB HODNOCENÍ NABÍDEK PODLE HODNOTÍCÍCH KRITÉRIÍ

## 15.1. Základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky

Základním hodnotícím kritériem pro zadání veřejné zakázky dle § 78 ods. 1 písm. a) zákona je ekonomická výhodnost nabídky.

Hodnotící kritéria:

- celková cena 		100%

# 16. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

## 16.1. Poskytování  zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace bude jednotlivým dodavatelům předána osobně nebo poskytnuta do dvou dnů ode dne doručení písemné žádosti dodavatele. Písemná žádost dodavatele musí být zadavateli na adresu Město Žďár nad Sázavou, zastoupené odborem RÚP, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou, kontaktní osoba  : p.Petr Fuksa .

## 16.2. Obsah podmínek zadání

Podmínky zadání tvoří souhrn údajů a dokumentů nezbytných pro zpracování nabídky. Součástí zadávací podmínek jsou :

16.2.1. písemná výzva k podání nabídek ve zjednodušeném podlimitním řízení s textovou částí zadávací dokumentace

16.2.2.Obchodní podmínky pro dodávku stavebních prací

16.2.3. Projektová dokumentace stavby na CD

16.2.4. Elektronická podoba výkazu výměr na CD

## 16.3. Dodatečné informace k zadávací dokumentaci

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci. Žádost  může být  písemná nebo elektronická.

Kontaktní osoba: 	Petr Fuksa, tel.736 510 473

e-mail: 		petr.fuksa @zdarns.cz

## 16.4. Poskytování dodatečných informací

Na základě žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci doručené ve stanovené lhůtě zadavatel poskytne dodavateli dodatečné informace k zadávací dokumentaci, a to nejpozději do 3 dnů před uplynutím lhůty stanovené pro podání nabídek. Tyto dodatečné informace, včetně přesného znění žádosti, poskytne zadavatel i všem ostatním dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci .

## 16.5. Poskytování dodatečných informací bez předchozí žádosti dodavatele

Zadavatel má právo poskytnout dodavatelům dodatečné informace k zadávacím podmínkám i bez předchozí žádosti dodavatele. Takovéto dodatečné informace doručí zadavatel všem dodavatelům, kteří si vyžádali zadávací dokumentaci nebo kterým byla zadávací dokumentace poskytnuta. Nejpozději do 3 dnů před uplynutím  lhůty pro podání nabídek.

## 16.6. Zrušení zadávacího řízení

Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v  § 84 zákona. Pokud zadavatel zruší zadávací řízení, nevzniká dodavatelům vůči zadavateli jakýkoliv nárok.

## 16.7. Ostatní podmínky

Případné rozhodnutí o vyloučení uchazeče bude zadavatelem oznámeno na profilu zadavatele.

Zrušení zadávacího řízení je možné za podmínek stanovených v  § 84 zákona.

# 17. Lhůta pro podání nabídky

## 17.1. Lhůta pro podání nabídek

Lhůta pro podání nabídek končí dne  22.3.2013 v 10.00 hod

## 17.2. Adresa pro podávání nabídek

Nabídky lze poslat doporučenou poštou nebo kurýrní službou nebo osobně podat na adresu: Městský úřad Žďár nad Sázavou, Žižkova 227/1, 591 01 Žďár nad Sázavou – podatelna.

## 17.3. Termín otevírání obálek s nabídkami

Otevírání obálek s nabídkami se uskuteční dne 22.3.2013 v 10.00 hod.  v zasedací místnosti Rady města Žďár nad Sázavou. Při otevírání obálek s nabídkami mají právo být přítomni členové hodnotící komise, zástupci zadavatele a zástupci dodavatelů (max. 1 osoba za jednoho dodavatele).

## 17.4. Podání nabídky poštou

Při podání nabídky poštou nebo jiným veřejným přepravcem se za okamžik podání nabídky považuje její fyzické převzetí podatelnou Městského úřadu Žďár nad Sázavou na adrese výše uvedené. Zadavatel bezodkladně vyrozumí uchazeče o tom, že jeho nabídka byla podána po uplynutí lhůty pro podání nabídek.

Nabídky doručené po uplynutí stanovené lhůty budou vráceny dodavateli.

# 18 . Lhůta po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni

## 18.1.Lhůta  po kterou jsou dodavatelé svou nabídkou vázáni

Zadávací lhůta  začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Délka zadávací lhůty činí 90 kalendářních dnů.

## 18.2.Prodloužení zadávací lhůty

Uchazečům, s nimiž může zadavatel v souladu se zákonem uzavřít smlouvu se zadávací lhůta prodlužuje až do uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení.

Ve Žďáře nad Sázavou dne 04.03.2013

Petr Fuksa , MěÚ Žďár nad Sázavou , odbor rozvoje a ÚP

Otisk razítka