# SMLOUVA O DÍLO

Uzavřená ve smyslu § 2586 zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku v platném znění

## I.

## Smluvní strany

1.  Objednatel:	SPORTIS, příspěvková organizace

Adresa:	Horní 1679/22, Žďár nad Sázavou 1, 591 01 Žďár nad Sázavou

Odpovědný. zástupce:	Ing. Radim Technik – ředitel

IČ:	65759800

DIČ:	CZ65759800

zápis v OR:	u Krajského soudu v Brně, Pr 1675

kontaktní osoba: 	     xxxxxxxxxxxxxx 
			     xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dále jen Objednatel.

2. Zhotovitel:	Webula s.r.o.

Adresa:	Hutařova 607/11, Žďár nad Sázavou 1, 
591 01 Žďár nad Sázavou

Odpovědný zástupce:	Ing. Jan Vince – jednatel

IČ:	09523987

DIČ:	CZ09523987

zápis v OR:	u Krajského soudu v Brně, C 119414

kontaktní osoba:	xxxxxxxxxxxxxx

telefon, mobil. e-mail:	xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dále jen Zhotovitel.

### II.

### Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje, že za podmínek sjednaných v této smlouvě pro objednatele zpracuje „Informační web pro SPORTIS, příspěvková organizace“. Předmětem plnění bude zpracování grafického návrhu včetně návrhu struktury webu, vytvoření webových stránek s příslušnými vlastnostmi, další úpravy webových stránek (dále jen „dílo“ nebo „web“), tak jak je specifikováno v této smlouvě.

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zhotovit pro objednatele dílo:

Rozsah práce tvorby informačního webu SPORTIS, příspěvková organizace

Návrh struktury a obsahu webových stránek Sběr podkladů, analýza a příprava struktury stránek a navigace Příprava drátěného modelu hlavních stránek webu.

Grafický návrh webových stránek Návrh všech hlavních stran webu podle odsouhlaseného drátěného modelu a obsahu.

Kód webových stránek Programování prototypu webových stránek podle odsouhlaseného grafického návrhu v otevřeném redakčním systému OctoberCMS. Zaškolení administrátorů webu.

Spuštění webových stránek Konfigurace domén a hostingu. Publikování webu, testování a nasazení nástrojů pro měření návštěvnosti.

### III.

#### Termín a způsob plnění

- Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele dílo v těchto termínech:

| Rozsah práce tvorby informačního webu SPORTIS, příspěvková organizace | Termín dokončení |
| --- | --- |
| Návrh struktury a obsahu webových stránek Sběr podkladů, analýza a příprava struktury stránek a navigace Příprava drátěného modelu hlavních stránek webu. | 4 týdny |
| Grafický návrh webových stránek Návrh všech hlavních stran webu podle odsouhlaseného drátěného modelu a obsahu. | 4 týdny |
| Kód webových stránek Programování prototypu webových stránek podle odsouhlaseného grafického návrhu v otevřeném redakčním systému OctoberCMS. Zaškolení administrátorů webu. | 6 týdnů |
| Spuštění webových stránek Konfigurace domén a hostingu. Publikování webu, testování a nasazení nástrojů pro měření návštěvnosti. | 1 týden |
| Pravidelná správa webových stránek (platba ročně) Měsíční aktualizace redakčního systému, zálohování a dlouhodobá optimalizace (SEO). |  |

Dílo bude předáno objednateli formou webhostingu, který na základě vlastního ověření akceptuje předávací protokol a tím bude považováno za ukončené.

Termín předání díla objednavateli - 15 týdnů od podpisu smlouvy.

IV.

Cena díla

- Smluvní strany se dohodly na následujícím způsobu určení ceny za dílo:

| Rozsah práce tvorby informačního webu SPORTIS, příspěvková organizace | Cena jednotlivých částí Kč/bez DPH |
| --- | --- |
| Návrh struktury a obsahu webových stránek Sběr podkladů, analýza a příprava struktury stránek a navigace Příprava drátěného modelu hlavních stránek webu. | 20.000, -Kč |
| Grafický návrh webových stránek Návrh všech hlavních stran webu podle odsouhlaseného drátěného modelu a obsahu. | 30.000, -Kč |
| Kód webových stránek Programování prototypu webových stránek podle odsouhlaseného grafického návrhu v otevřeném redakčním systému OctoberCMS. Zaškolení administrátorů webu. | 40.000, -Kč |
| Spuštění webových stránek Konfigurace domén a hostingu. Publikování webu, testování a nasazení nástrojů pro měření návštěvnosti. | 6.000, - Kč |
| Pravidelná správa webových stránek (platba ročně) Měsíční aktualizace redakčního systému, zálohování a dlouhodobá optimalizace (SEO). | 3.500, - Kč |

Celková cena díla 99.500 Kč/bez DPH.

V.

#### Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že fakturace bude prováděna samostatně pro jednotlivé části viz. článek IV. bod 1. (tabulka), a to na základě objednavatelem podepsaného předávacího protokolu za jednotlivé části.

- Splatnost faktur dle bodu 1. je 30 dnů.

- V případě, že faktura nebude obsahovat zákonem stanovené a sjednané náležitosti je objednatel povinen tuto vrátit zhotoviteli k opravě, po opravě faktury běží nová lhůta splatnosti.

#### VI.

#### Způsob provádění díla

- Smluvní strany se zavazují účinně spolupracovat za účelem splnění předmětu smlouvy.

- Zhotovitel se zavazuje splnit předmět smlouvy tak, aby byl v souladu s platnými normami, bezpečnostními předpisy a případně dalšími podklady předanými mu objednatelem.

- Zhotovitel je při provádění díla povinen zjistit si řádný stav věcí tak, aby bylo v budoucnosti vyloučeno, příp. na maximální možnou míru sníženo riziko z vadného plnění díla.

VII.

Sankce

- V případě odevzdání díla po termínu uvedeném v této smlouvě nebo v případě, že zhotovitel nedodrží lhůtu pro odstranění vady dle čl. VIII., vzniká objednateli nárok na uplatnění smluvní pokuty ve výši 0,25 % z ceny díla za každý započatý den prodlení, nedohodnou-li se smluvní strany jinak.

- Za nedodržení termínu úhrady smluvní ceny (popř. zbývající části) zaplatí objednatel zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,25 % z dlužné částky za každý den prodlení.

- Smluvní pokuta nebo úrok z prodlení jsou splatné do 30 dnů ode dne doručení výzvy strany oprávněné straně povinné.

VIII.

Záruka a vady díla

- Zhotovitel zaručuje, že dílo bylo provedeno v souladu s podmínkami této smlouvy, v souladu s právními, bezpečnostními předpisy, které se na dílo vztahují.  Zhotovitel se zaručuje, že dílo nemá právní vady. Za vady vzniklé po předání díla odpovídá zhotovitel jen tehdy, jestliže byly způsobeny porušením jeho povinností.

- V případě, že dílo bude vykazovat vady a nebude zcela způsobilé ke svému účelu, se zhotovitel zavazuje, po obdržení písemného sdělení objednatele o zjištění vady, chyby nebo nedostatku, bez zbytečného prodlení navrhnout způsob odstranění vady a bezodkladně, tzn. v co nejkratší možné lhůtě reklamovanou vadu odstranit.

- Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s platnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Záruka se nevztahuje na vady vzniklé po předání díla úpravou díla třetí osobou a taktéž za vady, které byly způsobeny použitím podkladů převzatých od objednatele a zhotovitel ani při vynaložení veškeré odborné péče nemohl zjistit jejich nevhodnost, případně na ni upozornil objednatele, ale ten na jejich použití trval.

- Lhůta pro odstranění vad a nedodělků je stanovena na 15 dnů ode dne oznámení vady zhotoviteli.

IX.

Závěrečná ustanovení

- Veškeré změny nebo doplňky této smlouvy mohou být provedeny na návrh kterékoliv smluvní strany pouze pořadově číslovaným písemným dodatkem, vzájemně odsouhlaseným a potvrzeným.

- Smluvní strany souhlasí s poskytnutím informací o smlouvě v rozsahu zákona o svobodném přístupu k informacím.

- Tato smlouva bude uveřejněna prostřednictvím registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v platném znění. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv provede objednatel.

- Zhotovitel prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství. V případě, že by smlouva obsahovala obchodní tajemství, je toto obchodní tajemství prodávajícím ve smlouvě zřetelně označeno a prodávající odpovídá za to, že obchodní tajemství naplňuje všechny náležitosti dle občanského zákoníku v platném znění.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Informačním systému registru smluv postupem dle zákona č. 340/2015 Sb., v platném znění.

- Tato smlouva je vypracována ve 2 vyhotoveních, z nichž jedno vyhotovení obdrží zhotovitel a jedno objednatel.

- Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu smluvními stranami.

za zhotovitele:					za objednatele:

Ve Žďáru nad Sázavou		           Ve Žďáru nad Sázavou

…………………………………………			…………………………………………

xxxxxxxxxxxxxxxxx						xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx