SMLOUVA O DÍLO

uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku

podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění

__________________________________________________________________________

SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 65759800, DIČ: CZ65759800, zapsaná v obchodním rejstříku, Pr 1675 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupena: Ing. Radim Technik

Dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

ALFEKO s.r.o., Tomáše Bati 1026, Borovina, 674 01 Třebíč, IČ: 26898241, DIČ: CZ26898241, zapsaná v obchodním rejstříku spisová značka C 43977, vedená u Krajského soudu v Brně.

Zastoupena: xxxxxxxxxxxxx

Dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Objednatel a zhotovitel dále jen jako „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“.

Tato smlouva o dílo dále jen jako „Smlouva“.

Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění dále jako „OZ“.

- PŘEDMĚT PLNĚNÍ (DÍLO)

  - Zhotovitel se za podmínek stanovených touto Smlouvou zavazuje provést pro Objednatele následující dílo: Dětská skluzavka KAPR ŽĎÁR (dále jen Předmět plnění).

Součástí předmětu plnění je:

- Návrh vzhledu skluzavky dle zadání v souladu s podmínkami normy 
ČSN EN 1069;

- Výrobní výkresová dokumentace splňující podmínky normy:

ČSN EN 1069;

- Výroba skluzavky KAPR Žďár dle odsouhlasené dokumentace;

- Zajištění certifikace skluzavky dle ČSN 1069 (vodní skluzavky)

- Montáž a odzkoušení na místě Relaxační centrum, Švermova 1132/4, 59101 Žďár nad Sázavou 4 – splňující podmínky normy: ČSN EN 1069;

- Předložení návrhu značení skluzavky dle normy.

Parametry skluzavky:

- nástupní výška 618 mm, 893 mm ode dna bazénu,

- šířka 605 mm,

- materiál 1.4404 – chemická nerezová ocel,

- bočnice plech tloušťky 5 mm,

- obvod kapra lemován trubkou 18x2 mm,

- skluzavka kompletně vyrobená z nerezové oceli,

- schodiště a nástupní plošina bude z protiskluzového materiálu,

- splnění inspekční certifikace ČSD EN 1069,

- váha 220 kg,

- kotvení skluzavky bude realizováno dle dohody s Objednavatelem;

Statický výpočet, analýzu rizik pro potřeby certifikace dodá Objednavatel.

  - Dodávka a montáž dětské skluzavky KAPR ŽĎÁR (dále jen „Dílo“), a to v rozsahu, dle podmínek a podkladů nabídky ze dne 30.9.2024 viz příloha č.1. Objednatel se zavazuje k převzetí provedeného Díla a k uhrazení ceny za Dílo, sjednané níže v této Smlouvě.

  - Grafické provedení není součástí této smlouvy. Bude řešeno lepícími samolepkami, jejichž návrh a grafické zpracování si zajistí Objednavatel. Zhotovitel umožní Objednavateli prostřednictvím jím vybrané firmy nalepení Objednavatelem schválené grafiky na Dílo v prostorách Zhotovitele.

  - Zhotovitel se podpisem smlouvy zavazuje, že bez písemného souhlasu Objednavatele nevyrobí zcela totožné provedení Díla: KAPR ŽĎÁR (viz bod 1.1.), pro jiný subjekt, než je Objednavatel. Zároveň jej však bude moci využít jakožto referenci pro podobné typy skluzavek.

2.	DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

- Termín zahájení prací Zhotovitele na Díle 15. 10. 2024.

- Termín dokončení prací Zhotovitele na Díle nejpozději do 13. 12. 2024.

Jedná se o kompletní předání včetně montáže a předání do užívání v místě – dětský bazén: Relaxační centrum, Švermova 1132/4, 59101 Žďár nad Sázavou 4.

3.  	CENA ZA DÍLO

- Cena za provedení Díla dle této Smlouvy byla stanovena na 188.500, - Kč (slovy: jedno sto osmdesát osm tisíc pět set korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Díla“).

- Cena Díla bude Objednatelem uhrazena:

50 % po podpisu předmětné smlouvy o dílo na základě zálohové faktury vystavené Zhotovitelem

50 % po předání díla Zhotovitelem a podepsání předávacího protokolu Objednavatelem viz bod 5 této smlouvy, a to na základě faktury se splatností 14 dní.

- Jakákoliv změna na Díle oproti podmínkám a rozsahu Díla dle této Smlouvy, požadovaná Objednatelem, musí být sjednána prostřednictvím písemného dodatku k této Smlouvě.

- Drobné změny na Díle, které nebudou mít podstatný vliv: (a) na celkovou cenu Díla, (b) jeho funkční a technické vlastnosti, (c) a na dobu zhotovení Díla dle této Smlouvy, budou písemně odsouhlasené Objednatelem. Ohledně takových drobných změn nemusí být sepisován dodatek k této Smlouvě.

- Zhotovitel je po předchozím souhlasu Objednatele oprávněn změnit touto Smlouvou odsouhlasený materiál určený pro předmět Díla, pokud tyto změny nepovedou ke změně požadovaných technických a funkčních vlastností předmětu Díla, přičemž souhlas Objednatele nebude bezdůvodně odepřen. Pokud tyto změny budou mít podstatný vliv na Cenu Díla, musí být tato změna upravena dodatkem včetně změny Ceny Díla.

- V případě prodlení Objednatele s úhradou fakturované částky se Objednatel zavazuje Zhotoviteli uhradit smluvní pokutu ve výši 0,25 % z neuhrazené částky počínaje za každý započatý den prodlení. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody. Zhotovitel je oprávněn dle svého uvážení toto ustanovení na Objednavatele neuplatnit.

- V případě prodlení Zhotovitele s dokončením Díla do Termínu dokončení Díla dle bodu 2.2, zavazuje se Zhotovitel uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové částky (bod. 3.1) počínaje za každý započatý den prodlení dle bodu 2.2. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody. Objednavatel je oprávněn dle svého uvážení toto ustanovení na Zhotovitele neuplatnit.

- V případě prodlení Zhotovitele se zahájením reklamační opravy viz článek 6, bod 6.4 se Zhotovitel zavazuje uhradit Objednateli smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové částky (bod. 3.1) počínaje za každý započatý den prodlení dle bodu 2.2. Tímto ustanovením není dotčen nárok na náhradu škody. Objednavatel je oprávněn dle svého uvážení toto ustanovení na Zhotovitele neuplatnit.

4.	PRÁVA A POVINNOSTI STRAN

- Zhotovitel je povinen provádět předmět Díla v souladu s obecně závaznými a platnými předpisy včetně těch, jejichž předmětem je bezpečnost práce a ochrana životního prostředí.

- Zhotovitel nese veškerou odpovědnost za škody způsobené Objednateli nebo třetím osobám, pokud byla tato škoda způsobena jakoukoliv osobou (včetně subdodavatelů) podílející se na provádění díla po dobu realizace díla, tzn. do předání a převzetí díla Objednatelem a odstranění vad a nedodělků uvedených v zápise o předání a převzetí díla Zhotovitelem.

- Zjistí-li Zhotovitel při provádění Díla skryté překážky, které neumožňují provedení Díla dohodnutým způsobem, je povinen tyto skutečnosti oznámit Objednateli a navrhnout mu odpovídající řešení. Objednatel je povinen poskytovat Zhotoviteli veškerou potřebnou součinnost pro provedení Díla, zejména součinnost uvedenou níže v tomto čl. 4 Smlouvy.

- Objednatel je povinen Zhotovitele informovat o všech skutečnostech a změnách, které mohou ovlivnit provedení Díla, a to bez zbytečného odkladu poté, co se o takových skutečnostech či změnách dozvěděl. Objednatel je povinen bez zbytečného odkladu poskytnout Zhotoviteli i další potřebnou součinnost, ke které jej Zhotovitel vyzve, a která je potřebná k řádnému zhotovení Díla.

5.	PŘEDÁNÍ DÍLA

- Strany se dohodly, že Dílo bude ve smyslu této Smlouvy řádně provedeno, (bez vad a nedodělků) jakmile bude Zhotovitelem Objednateli předáno (resp. Objednatelem od Zhotovitele převzato) a oběma Stranami bude podepsán písemný předávací protokol týkající se Díla.

- V případě, že by v rámci následné revize došlo k technickým připomínkám, a to i opakovaným. Zavazuje se Zhotovitel podpisem této smlouvy k jejich odstranění.

6.	ZÁRUKA

- Zhotovitel poskytuje Objednateli záruku na Dílo v délce trvání 36 měsíců od převzetí Díla dle článku 5. této Smlouvy Objednatelem.

- Veškeré reklamace vad Díla (z odpovědnosti z vadného plnění i ze záruky) musí být provedeny písemnou formou a musí obsahovat výstižný popis zjištěných vad a jejich projevů.

- Není-li stanoveno jinak, pak jakékoliv vady Díla je Objednatel povinen oznámit Zhotoviteli bezodkladně po zjištění vady. Vady Díla, na které se vztahuje záruka, pak nejpozději do konce záruční doby.

- Zhotovitel se zavazuje provést opravu v rámci reklamace do 5 pracovních dní od jejího nahlášení.

7.	VYŠŠÍ MOC

- V případě, že v průběhu trvání smluvního vztahu vznikne nezávisle na vůli některé ze smluvních Stran mimořádná, nepředvídatelná a nepřekonatelná překážka, která dočasně nebo trvale zabránila některé ze smluvních Stran ve splnění závazku ze Smlouvy, zavazují se smluvní Strany bez zbytečného odkladu vzájemně písemně informovat o těchto překážkách, jakož i o předpokládané době jejich trvání a projednat další opatření.

- Těmito překážkami smluvní Strany shodně rozumí tzv. okolnosti vyšší moci, tj. zejména stávka, válka, občanské nepokoje jiné nepokoje podobného charakteru, obchodní, měnová, politická či jiná opatření státu, přírodní pohromy jako např. požár, povodeň, zemětřesení, úder blesku, silné mrazy, apod., dále Zhotovitelem dopravní výluky či zpoždění, krádež materiálu při přepravě, havárie výrobního zařízení, dopravního prostředku a obdobné události vyšší moci, včetně rozhodnutí či pokynu příslušného státního orgánu, které omezí či znemožní plnění smluvních povinností dle této Smlouvy. Smluvní strana, u níž nastaly okolnosti vyšší moci, není odpovědná za neplnění závazku ze Smlouvy ani za vzniklé prodlení.

- Pokud překážka v důsledku vyšší moci trvá po dobu nepřesahující 60 kalendářních dnů, jsou smluvní Strany povinny plnit své závazky vyplývající ze Smlouvy, jakmile účinky vyšší moci pominou, přičemž dodací lhůty a všechny ostatní termíny se posouvají o dobu působení vyšší moci. Trvá-li překážka vyšší moci déle než 60 kalendářních dnů, má každá ze smluvních Stran právo od této Smlouvy odstoupit.

8.	UKONČENÍ SMLOUVY

- Strany mohou ukončit tuto Smlouvou písemnou dohodou.

- V případě podstatného porušení Smlouvy jednou Stranou je druhá Strana oprávněna od Smlouvy bez dalšího odstoupit. Jestliže porušení smluvních povinností jednou Stranou Smlouvy je nepodstatné, může druhá Strana odstoupit od Smlouvy v případě, že smluvní Strana, která porušila svou povinnost, nezjednala nápravu ani v dodatečné přiměřené lhůtě, která jí na to byla poskytnuta, ledaže tato Strana prohlásí, že svůj závazek nesplní. Smluvní strany dohodou vylučují veškeré dispozitivní ustanovení právního řádu České republiky, na základě, kterých by bylo možné odstoupit od této Smlouvy, jelikož od této Smlouvy je možné odstoupit pouze v případech, kdy tak stanoví tato Smlouva.

Odstoupení od Smlouvy musí být provedeno písemně formou doporučeného dopisu. Odstoupením od Smlouvy tato Smlouva zaniká. Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na náhradu škody vzniklé porušením Smlouvy, ani nároku na smluvní pokutu.

9.	SPOLEČNÁ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Jakékoliv změny či doplňky této Smlouvy je možné provádět pouze písemnými číslovanými dodatky podepsanými Stranami s podpisy obou Stran na téže listině, pokud není v této Smlouvě výslovně uvedeno jinak.

- Pokud v této Smlouvě není dohodnuto jinak, řídí se právní vztahy z ní vyplývající příslušnými ustanoveními OZ.

- Strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání a žádná smlouva, která by nepříznivě ovlivnila splnění závazků vyplývajících z této Smlouvy. Zároveň svým podpisem Strany potvrzují, že veškerá prohlášení podle této Smlouvy jsou pravdivá, úplná, přesná, platná a právně vynutitelná. Strany výslovně potvrzují, že podmínky této Smlouvy jsou výsledkem jednání Stran a každá ze Stran měla příležitost ovlivnit obsah podmínek této Smlouvy.

- Strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení této Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění této Smlouvy. Vedle shora uvedeného si Strany potvrzují, že si nejsou vědomi žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

- Pokud by některá ustanovení Smlouvy byla shledána částečně nebo úplně neplatnými, zdánlivými, neúčinnými nebo nevymahatelnými, není tím dotčena platnost, účinnost, vymahatelnost zbývajících ustanovení ani Smlouvy jako celku. V takovém případě smluvní strany bez zbytečného odkladu dohodnou nahrazení neplatného, zdánlivého, neúčinného nebo nevymahatelného ustanovení novým, které se nejvíce přiblíží účelu takového ustanovení.

- Strany prohlašují, že ustanovením této Smlouvy porozuměly, že tato Smlouva byla uzavřena určitě, vážně a srozumitelně, na základě jejich pravé a svobodné vůle, nikoliv v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek, na důkaz čehož ji podepisují.

- Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními Stranami.

- Smluvní Strany si tuto Smlouvu přečetly, souhlasí s jejím obsahem a prohlašují, že je projevem jejich svobodné a pravé vůle, což stvrzují svými níže připojenými podpisy.

- Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní Strana obdrží jedno potvrzené vyhotovení této Smlouvy.

- Tato Smlouva je uzavřena podpisem posledního účastníka této Smlouvy.

- Zhotovitel podpisem této smlouvy souhlasí s uveřejněním této smlouvy v Registru smluv. Toto uveřejnění provede Objednavatel.

Ve Žďáře nad Sázavou 				V Třebíči

_________________________________ 	______________________________________

Objednatel					 Zhotovitel

Sportis, příspěvková organizace xxxxxxxxxxxxx

Váš dopis zn./ze dne                Naše značka	       	       Vyřizuje	             Telefon		      Datum

| Nabídka/ 28.8.2024 |  | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxx | 30.9.2024 |
| --- | --- | --- | --- | --- |

##### Cenová nabídka na skluzavku KAPR

Dovolujeme si Vám nabídnout výrobu nerezové dětské skluzavky KAPR

Dětská skluzavka KAPR ŽĎÁR:

- nástupní výška 618mm

- šířka 605mm

- materiál 1.4404 – chemická nerezová ocel

- obvod kapra lemován trubkou 18x2mm

- skluzavka kompletně vyrobená z nerezové oceli

- schodiště a nástupní plošina – protiskluzové provedení

- inspekční certifikace dle ČSN EN 1069

- montáž

- váha cca 220kg

- kotvení skluzavky dle dohody

Cena..........................................................................................................................188 500,- bez DPH

___________________________________________________________________________________

Celková cena............................................................................................ 188 500,- bez DPH

Termín dodání:

8 - 10 týdnů od obdržení závazné objednávky.

Platební podmínky:

50% záloha při obdržení oficiální objednávky

50% po předání díla

Platnost cenové nabídky:

do 30.10.2024