DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Uzavřené v souladu s občanským zákoníkem dne: 30.9.2025

__________________________________________________________________________

SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 65759800, DIČ: CZ65759800, zapsaná v obchodním rejstříku, Pr 1675 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupení ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxx, mob.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupení ve věcech technických:

Ladislava Procházková, mob.: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Martin Kosmák, Hamry nad Sázavou č.p. 110, PSČ: 591 01, IČ: 05985617, 
DIČ: CZ8906225229.

Zastoupení ve věcech smluvních i technických:

xxxxxxxxxxxxxxx, mob.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Objednatel a zhotovitel dále jen jako „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“.

Tento dodatek smlouvy o dílo dále jen jako „Dodatek“.

Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění dále jako „OZ“.

ČLÁNEK I.

3.  	CENA ZA DÍLO se mění následovně

- Cena za provedení Díla dle této Smlouvy byla stanovena výsledkem výběrového řízení v částce 273.911 Kč se navyšuje Dodatkem č.1 o 56.600 Kč na celkovou částku 330.511 Kč (slovy: tři sta třicet tisíc pět set jedenáct korun českých) bez DPH (dále jen „Cena Díla“). K Ceně Díla bude připočtena DPH v platné výši s ohledem na termín zdanitelného plnění.

Důvodem navýšení ceny jsou vícepráce spojené s dodatečným umístěním jednotlivých zásuvek v jednotlivých kancelářích z technických a dispozičních důvodů.

Navýšení spočívá v:

| Navýšení položky | Množství | Cena za ks (Kč bez DPH) | Celkem (Kč bez DPH) |
| --- | --- | --- | --- |
| FTP kabel Solarix Cat5e LSOH | 1650 | 12 Kč | 19 800 Kč |
| Práce (hod) | 80 | 460 Kč | 36 800 Kč |
| Navýšení ceny o Kč bez DPH |  |  | 56 600 Kč |

Článek II.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

Článek III.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž si každá strana ponechá jeden. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu smluvních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly, a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou 24.11.2025

_________________________________ 	______________________________________

Objednatel					 Zhotovitel