Smlouva o dílo č:  13-2012

# Níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavřely smluvní strany

1. Zhotovitel:

VERTIK , s. r. o.

se sídlem Studentská 1700, 591 01 Žďár nad Sázavou,

IČO : 63469626, DIČ: CZ63469626,

jednající jednatelem společnosti Bohumilem Vítkem, tel.:777 700 637

při vlastní realizaci díla zastupuje: Miloslav Tulis -vedoucí montér, tel: 777 700 643

společnost je zapsaná v obchodním rejstříku  vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C., vložka 19851,

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s., pobočka Žďár nad Sázavou, číslo účtu: 1622364399/0800,

(dále jen „zhotovitel“)

a

2. Objednatel :

MĚSTO ŽĎÁR  NAD  SÁZAVOU,

se sídlem Žižkova č.227/1, Žďár nad Sázavou

IČ: 00295841   DIČ: CZ 00295841

zastoupené ve věcech smluvních:  Ing. Dagmar Zvěřinová starostka města

Bankovní spojení:Komerční banka Žďár nad Sázavou

č.ú.: 328-751/0100

# (dále jen „objednatel“)

v souladu s ustanovením § 536 zákona č. 513/1991 Sb. v úplném znění (dále jen „obchodní zákoník“) tuto

s m l o u v u   o   d í l o

I.

Předmět smlouvy

1. Zhotovitel  se zavazuje k provedení díla spočívajícího v obměně jednoho výtahu TOV 500,  na základě inspekční zprávy č.0110-08-Vč/2, provedené akreditovaným inspekčním orgánem č.4034. Tento výtahy bude demontován a bude nahrazen novým výtahem s nosností 600 kg. Výtah je umístěn v budově Základní školy ul.Palachova 35, Žďár nad Sázavou 591 01, který je majetkem objednatele.

2.Kompletní dodávka obměňovaných komponentů  jednoho výtahu popsaného v odstavci 1 zahrnuje: dodání, dopravu, montáž uvedených komponentů, demontáž stávajících komponentů výtahů včetně dodání předepsané technické dokumentace a účast zhotovitele při provedení  zkoušky autorizovanou osobou.

Parametry výtahu po provedení obměny dle inspekční zprávy, ČSN EN 81-1 a  dle požadavků vyhlášky č. 398/2009 Sb. pro užívání osobami s omezenou schopností pohybu a orientace :

- typ              	                         - osobní TV 600

- nosnost             			- 600 kg 8 osob

- pohon                			- elektromechanický dvou rychlostní,  uložen na ocelovém roštu s

pryžovým uložením

- dopravní rychlost    			- 0,52 m/s.

- dopravní zdvih       			- 14,4 m

- počet stanic         			- 5 / 5

- počet nástupišť      			- 5 / 5

- provedení šachty			- zděná

- řízení               			- mikroprocesorové sběrné směrem dolů

- strojovna výtahu			- umístěna nad výtahovou šachtou

kabina

- šířka kabiny				- 1 100 mm

- hloubka kabiny			- 1 400 mm

- provedení            	- neprůchozí, v nehořlavém provedení

-povrchová úprava	- POLYREY dekor: E 028/ Erable Nordique

vybavení kabiny 	-hovorové dorozumívací zařízení GSM

-nouzové osvětlení v ovl.kombinaci

-digitální polohová signalizace

-podlaha kabiny	- KARA v provedení protiskluzovém, dekor: 39 L

-osvětlení kabiny	-osvětlovací rampa standart - NEREZ

kabinové dveře	- automatické teleskopické 2 křídlé – 1ks

-rozměry	-šířka 800mm, výška 2 000mm

-povrchová úprava	- provedení nástřik RAL: 1618

šachetní dveře	- automatické teleskopické 2 křídlé, 2ATD – 5 ks - šířka 800 mm,

výška 2 000mm

-povrchová úprava	- vrchní nástřik v RAL: 1618

řízení výtahu	-mikroprocesorové, tlačítkové

vnější řízení	-ovladače s potvrzením volby pro přivolání kabiny

-akustická signalizace  AST2

-ovladače za pomocí čipu-pouze pro pověřené osoby

-kazeta v provedení – nerez osazená tlačítky

-polohová signalizace – nerez

kabinové řízení	-ovladače s potvrzením volby pro jízdu do stanic

-ovladač nouzové signalizace					-signalizace přetíženo					-hovorové dorozumívací zařízení GSM brána

-digitální polohová signalizace

-tlačítko nuceného otevírání kabinových dveří

-provedení	-ovládací sloup na výšku v provedení – nerez osazen tlačítky

s Braillovým písmem+hmatnými znaky

ostatní	-žebřík do prohlubně šachty

-osvětlení výtahové šachty a zásuvka 230V v prohlubni

- zvýšení intenzity osvětlení strojovny výtahu na 200Lx

Rozsah obměny opotřebených komponentů výtahu TOV 600, 5/5 :

- analýza rizik

- dodání magnetických bistabilních snímačů polohy a příslušných magnetek 6+100

- dodání nového ocelového roštu pod výtahový stroj včetně pryžového uložení.

- dodání nových tlačítkových ovladačů v nástupištích, s potvrzením volby, v nástupní stanici digitální polohová signalizace, 5 ks.

- doplnění revizní jízdy na klec výtahu

- elektroinstalace šachty v CU vodičích uložená v PVC žlabech

- fotoclona MEMKO

- hlavní vypínač výtahu uzamykatelný

- interiér klece bude nový,boční a zadní stěny provedení POLYREY v nehořlavém provedení, panel tlačítek, NEREZ

- kryt elektroinstalace pod výt.rozvaděčem

- kryt lanovnice výtahového stroje+zábrana vypadení lan

- madlo kruhové  do klece výtahu pr.40 mm, provedení nerez

- nárazník s nelineární charakteristikou, E 2, 125x100-3ks

- nátěr závaží

- nové zářivkové osvětlovací těleso do klece výtahu provedení nerez

- očistění výtahové šachty a provedení stavebních prací

- opásání protiváhy

- OR LK 300 obou stranný s krytem, závažíčkem a K.V. VS 16

- osvětlení výtahové šachty a instalace zásuvky 230V v prohlubni

- pevná zábrano odělujícící vyvažovací závaží po celé šířce a do výšky 2500mm

- projektová dokumentace výtahu TV 600 kompletní nová

- provedení zkoušky po opravě v rozsahu opravy

- provedení zkoušky výtahu a ověření shody autorizovanou osobou

- rozvaděč EL-VY,RVA 2/L, 4 kw,TOV 600 dvourychlostní + veškeré komponenty elektro

- samomazače kabiny  + závaží

- sedačka sklopná nerez

- vážení klece tenzometrické DONATI D-2C

- vlečné kabely ze strojovny výtahu včetně konsol

- vodící čelisti protiváhy 4ks, úprava závěsu protiváhy a přitížení

- zábradlí klece včetně okopové lišty

- zámek s otevíráním bez klíče zevnitř strojovny

- závěs klece s obou stranými zachycovači, závěsnými šrouby a vodícími čelistmi

- zrcadlo do klece

- zvýšení intenzity osvětlení strojovny výtahu na 200Lx

- žebřík do prohlubně šachty

- montážní práce

## Cena obměny 1 výtahu TV 600/ 5 podlaží, bez DPH:	     522 500,-Kč

## Cena obměny 1 výtahu TV 600/ 5 podlaží, včetně 20% DPH:	     627 000,-Kč

4. Objednatel se zavazuje zaplatit níže sjednanou cenu díla za jeho provedení.

5. Smluvní strany se dohodly, že dílo se považuje za převzaté a provedené dnem posouzení shody notifikovanou osobou dle Nařízení vlády ČR č. 27/2003 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na výtahy, v platném znění, na místě dodání výtahu.

II.

## Doba plnění

1.Zhotovitel se zavazuje zajistit provedení díla od 30.7.2012 do 21.8.2012. Zhotovitel se zavazuje omezit provoz opravovaného výtahu na dobu co nejkratší.

2. Smluvní strany se dohodly, že termín provedení díla, uvedený v čl. II odst. 1 této smlouvy, se prodlouží o tolik dní o kolik dní bude objednatel v prodlení se zajištěním stavební připravenosti, uvedené v čl. V. této smlouvy, s provedením úhrady dílčí platby, uvedené v čl. III. odst. 2 pís. a) této smlouvy, a s poskytnutím součinnosti, uvedené v čl. VI. odst. 1 této smlouvy.

3. Smluvní strany se dohodly a zhotovitel se zavazuje předat objednateli předepsanou technickou dokumentaci, včetně certifikátu o posouzení shody notifikovanou osobou, do 15 dnů ode dne úplného zaplacení ceny díla.

4. V případě prodlení zhotovitele s provedením díla, ve smyslu čl. I. odst. 5 této smlouvy, nebo s předáním technické dokumentace, dle čl. II. odst. 3 této smlouvy, se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý den prodlení.

III.

Cena díla a platební podmínky

1. Cena díla se sjednává dohodou ve výši  522 500,-Kč, slovy  pět set dvacet dva tisíc pět set korun českých, bez DPH (20 %) za jeden výtah. Cena díla včetně DPH činí za jeden výtah : 627 000,- Kč.

# 2. Smluvní strany se dohodly, že cena díla bude zhotovitelem zaplacena takto:

konečná cena díla ve výši  627 000,- Kč, slovy šest set dvacet sedm tisíc  korun českých, do 15 dnů ode dne provedení díla, ve smyslu., čl. I dst. 5 této smlouvy; v případě, že by objednatel zmařil posouzení shody autorizovanou osobou, vzniká zhotoviteli právo na zaplacení zbývající části ceny díla 15. dnem následujícím po dni, na který zhotovitel stanoví termín posouzení.

3. Objednatel se zavazuje uhradit sjednanou cenu na bankovní účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy. Jednotlivé platby se považují za uhrazené dnem jejich připsání na bankovní účet zhotovitele. Zhotovitel se zavazuje vystavit a doručit objednateli fakturu za provedené dílo.

4. V případě prodlení objednatele se zaplacením ceny díla, zavazuje se objednatel zaplatit zhotoviteli vedle dlužné částky úrok z prodlení ve výši 500,-Kč za každý kalendářní den prodlení.

IV.

Kvalita díla a záruka

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo dle této smlouvy  a to v patřičné kvalitě. Provedené dílo  musí odpovídat platným technickým podmínkám dle ČSN a bude realizováno dle montážní dokumentace zhotovitele v souladu s platnými normami.

2. Záruka na vady díla se sjednává na dobu 36 měsíců od data jeho provedení ve smyslu čl. I. odst. 5 této smlouvy za předpokladu, že servis výtahu dle požadavků ČSN 27 4002 bude zajišťován pouze zhotovitelem. V případě provádění servisu jiným subjektem se sjednává záruka 24 měsíců.

3. Záruka sjednaná v  odst. 2 se nevztahuje na díly podléhající běžnému opotřebení, jmenovitě brzdové obložení, vodící čelisti klece a závaží, dovírače dveří, žářivky a žárovky. Na tyto komponenty se vztahuje záruka 24 měsíců. Záruka se nevztahuje na vady vzniklé  úmyslným poškozením díla, jakoukoli vyšší mocí, zejména živelnou pohromou, nebo vady způsobené neodbornou obsluhou.

4. Zhotovitel po dobu záruky zajišťuje, že dílo bude odpovídat sjednané kvalitě a technickým parametrům díla, které mělo v době jeho provedení.

5. Zhotovitel se zavazuje po dobu záruky bezplatně odstranit vady díla, na které se záruka vztahuje, v dohodnutých termínech.

6. Záruka na dílo a součásti (komponenty) bude poskytována dle záručních podmínek jejich dodavatelů.

7. Vlastní servis výtahu, zejména seřizování, mazání, prohlídky a zkoušky, není součástí záruky a jeho provádění se řídí samostatnou smlouvou.

V.

Stavební připravenost pro provedení díla

Objednatel se zavazuje vlastním nákladem zajistit do: 23.6.2012 následující stavební připravenost pro provedení díla:

- uzamykatelnou místnost v blízkosti výtahu pro uložení materiálu, cca 20 m2.

- zajistit provedení revizní zprávy hlavního přívodu el.energie do strojovny výtahu, pro odběr 6 kW, včetně dotažení veškerých stávajících spojů vodičů hlavního přívodu el.energie až po hlavní vypínač umístěný ve strojovně výtahu.

- pro provoz hovorového dorozumívacího zařízení GSM dodat 1 SIM kartu s paušálním režimem pro 1 výtah..

Pokuty a penále

Bude-li zhotovitel v prodlení s předáním díla dle čl.II.odst.1, je povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši  500,- za každý i započatý den prodlení.

Ocitne-li se objednatel v prodlení s úhradou daňových dokladů,  je zhotovitel oprávněn účtovat mu smluvní pokutu ve výši 500,-Kč za každý i započatý den prodlení a objednatel je povinen tuto pokutu uhradit.

V případě prodlení zhotovitele se splněním dohodnutého termínu odstranění vad a nedodělků zjištěných při předání a převzetí dokončeného díla se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za každou vadu resp. nedodělek a kalendářní den prodlení.

Při prodlení zhotovitele se splněním dohodnutého termínu pro odstranění vad díla v záruční době se sjednává smluvní pokuta ve výši 500,-Kč za každou vadu a kalendářní den prodlení.

Při prodlení zhotovitele se splněním termínu dohodnutého stranami pro vyklizení. staveniště sjednává se smluvní pokuta ve výši 500,- Kč za každý i započatý kalendářní den prodlení

VI.

Ostatní ujednání

1. Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli nezbytnou součinnost při přípravě a provádění díla, zejména umožnit přístup na místo dodávky zhotoviteli a notifikované osobě a bezodkladně odstraňovat případné nedostatky ve stavební připravenosti.

2. Jednotlivé díly a součásti (komponenty) výtahu zůstávají ve vlastnictví zhotovitele až do jejich zabudování do stavby nebo zamontování do výtahu zabudovaného do stavby.

3. V případě okolností z vyšší moci, které přechodně znemožní jednomu ze smluvních partnerů realizaci smluvních podmínek, prodlužuje se lhůta pro splnění těchto povinností o dobu trvání okolností vyšší moci, případně o dobu trvání jejich následků. Jako vyšší moc jsou okolnosti a události, vzniklé po uzavření smlouvy, a to mimořádné, nepředpokládané, nevyhnutelné a nezávislé na vůli smluvních partnerů. Každý smluvní partner, který nemůže vzhledem k okolnostem z vyšší moci plnit svoje smluvní podmínky, musí neprodleně o této skutečnosti uvědomit doporučeným dopisem druhou smluvní stranu.

VII.

Závěrečná ujednání

1. Jakékoli písemnosti se doručují osobně nebo poštou do sídla smluvní strany uvedeného v této smlouvě. V případě, že se nepodaří písemnost doručit ať již proto, že adresát se v místě sídla nezdržuje nebo odmítá písemnost převzít, má se za to, že byla doručena desátý den ode dne předání zásilky k poštovní přepravě.

2. Tato smlouva se vyhotovuje ve třech stejnopisech, z nich objednatel obdrží dvě vyhotovení,  zhotovitel jedno vyhotovení.

3. Tato smlouva může být změněna jen na základě písemných dodatků podepsaných smluvními stranami.

4. Tato smlouva je úplnou dohodou o smluvním předmětu mezi smluvními stranami a ruší veškerá dřívější ujednání a dohody mezi stranami o tomtéž předmětu, ať už byly učiněny písemně nebo ústně.

5. Není-li v této smlouvě výslovně uvedeno jinak, práva a povinnosti se řídí obchodním zákoníkem.

6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si smlouvu přečetly a jako výraz své svobodné vůle ji podepisují.

Ve  Žďáře nad Sázavou dne  18.června 2012.

.................................................		           ..................................................

z h o t o v i t e l                                                       o b j e d n a t e l