DODATEK Č. 1

SMLOUVY O DÍLO

Uzavřené v souladu s občanským zákoníkem dne: 6.9.2024

__________________________________________________________________________

SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou, IČ: 65759800, DIČ: CZ65759800, zapsaná v obchodním rejstříku, Pr 1675 vedená u Krajského soudu v Brně

Zastoupení ve věcech smluvních: Ing. Radim Technik

Zastoupení ve věcech technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

Jan Štefáček, Hamry nad Sázavou 134, 591 01 Hamry nad Sázavou

IČ: 45649294, DIČ:CZ5405151950

Zastoupení ve věcech smluvních i technických: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Dále jen „Zhotovitel“ na straně druhé

Objednatel a hotovitel dále jen jako „Strany“ nebo jednotlivě „Strana“.

Tato smlouva o dílo dále jen jako „Smlouva“.

Zákon č.89/2012 Sb., Občanský zákoník v platném znění dále jako „OZ“.

ČLÁNEK I.

2.	DOBA PLNĚNÍ A MÍSTO PLNĚNÍ

2.1.	Termín zahájení prací Zhotovitele na Díle 1.10. 2024.

2.2.	Termín dokončení prací Zhotovitele na Díle nejpozději do 30.11.2024

Oprava ve smlouvě o dílo podepsané 6.9.2024 - chybně uvedeného termínu dokončení 2.2.

ČLÁNEK II.

3.  	CENA ZA DÍLO se mění následovně

- Cena za provedení Díla dle této Smlouvy, která byla stanovena výsledkem výběrového řízení na částku 204.463,24 Kč (slovy: dvě stě čtyři tisíc čtyři sta šedesát tři korun českých dvacet čtyři haléřů) bez DPH, byla na základě dohody obou smluvních stran navýšena o 25.750 Kč (slovy: dvacet pět tisíc sedm set padesát korun českých) bez DPH, tedy na celkovou částku 230.213,24 Kč (slovy: dvě stě třicet tisíc dvě stě třináct korun českých dvacet čtyři haléřů) bez DPH (dále jen „Cena Díla“). Cena Díla je určena dle Rozpočtu, který tvoří coby Příloha č. 1 a navýšení dané vícepracemi Příloha č. 4 nedílnou součást této Smlouvy. K Ceně Díla bude připočtena DPH v platné výši s ohledem na termín zdanitelného plnění.

Důvodem navýšení ceny díla byli nepředvídatelné skutečnosti spojené:

- S dodělání betonového základu pod elektro pilířem.

- problematika podzemních vod při usazování plastové jímky, a tedy nutné úpravy s kterými nebylo dopředu počítáno:
- betonový základ pod jímku, obetonování stěn a zabetonování dvoupláště jímky, pře betonování stropu jímky.
- drenážní potrubí kolem jímky,
- práce s hydraulickým kladivem,
- oprava stávajícího drenážního potrubí,
- štěrkový obsyp jímky proti spodní vodě,
- prodloužení revizního otvoru na jímce;

Článek III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

Článek IV.

Tento dodatek je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž si každá strana ponechá jeden. Dodatek je platný a účinný dnem podpisu smluvních.

Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a jeho obsahu porozuměly, a že uzavření dodatku tohoto znění je projevem jejich pravé, svobodné a vážné vůle. Na důkaz toho připojují své podpisy.

Ve Žďáře nad Sázavou

_________________________________ 	______________________________________

Objednatel					 Zhotovitel

Příloha č. 4

Cenová nabídka vícepráce:

Dat:22.11.20224

Zakázka:

Vícepráce na akci " Servisní karavanové stání Autokempink Pilák "

Zadavatel:

SPORTIS, příspěvková organizace, Horní 22, 591 01 Žďár nad Sázavou

Zhotovitel:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Položka 									Celkem

Betonový základ pod elektro piIíř D+M		1 ks 	2.700 Kč	2.700 Kč

Základ pod Výlevku D+M				1 ks	1.250 Kč	1.250 Kč

Drenážní potrubí D+M /okolo jímky/			1 ks	2.100 Kč	2.100 Kč

Betonový základ pod jímku, obetonování stěn,

zabetonování dvoupláště jímky, pře betonování

stropu jímky D+M					3 m3	3.200 Kč	9.600 Kč

Práce s hydraulickým kladivem

/ zemní práce jímka/					3 hod.	1.700 Kč	5.100 Kč

Oprava stávajícího drenážního potrubí		1 kpl	1.200 Kč	1.200 Kč

Štěrkový obsyp jímky /'proti spodní vodě/		1 kpl	1.600 Kč	1.600 Kč

Prodloužení revizního otvoru na jímce D+M		1 kpl	2.200 Kč	2.200 Kč

Suma 										25.750 Kč bez DPH