Příloha č. 1 smlouvy o vytvoření nových webových stránek města (včetně technické podpory)

Technická specifikace

předmětu plnění

Veřejná zakázka:

Webové stránky

města Žďár nad Sázavou

Slovníček pojmů

Šablona pro podsekci – grafický návrh stránky pro podsekci

VPS – virtuální privátní server

AD – Microsoft Active Directory

CMS / RS – redakční systém

Licenčně nezávislá platforma – provoz aplikace (v tomto případě CMS) je možný na různých prostředích bez nutnosti platit licenční poplatky dodavateli

IA diagram – vizuální znázornění struktury, organizace a navigace obsahu webových stránek, aplikací nebo digitálních systémů

Backlog – dynamický, prioritizovaný seznam úkolů, funkcí, oprav chyb a požadavků

DR plán – detailní dokumentovaný postup pro obnovu IT infrastruktury, systémů a dat po vážné havárii

OS – operační systém

DS – design systém

1. Obecné požadavky

Web bude sloužit jako oficiální prezentace města Žďár nad Sázavou.

Cílové skupiny:

- OBČAN

  - Řeší životní situace - občanský a řidičský průkaz, pas, přepis auta, stavbu, poplatky, ztráty a nálezy, sociální případ.

  - Stěžuje si, má náměty, připomínky.

  - Hledá informace - aktuality o dopravě, o počasí, o kultuře, o vedení města, kontakty na pracovníky, jak má vyřešit životní situaci online (formuláře), info k bydlení, ke vzdělávání, k práci, k volnému času / sportu.

- TURISTA

  - Hledá památky.

  - Hledá ubytování.

  - Hledá zábavu či kulturu.

  - Hledá zajímavosti, sportovní vyžití.

- PODNIKATEL

  - Hledá informace k zahájení podnikání - místní / začínající podnikatelé.

  - Hledá podporu v podnikání - podmínky pronájmu, průmyslová zóna - místní i nemístní podnikatelé, investoři.

  - Má zájem o veřejné zakázky.

- MÉDIA A JINÉ ORGANIZACE

  - Tiskové zprávy.

  - Fotogalerie.

  - Aktuality a akce.

  - Dotace.

- ÚŘEDNÍK

  - Zákony, nařízení, směrnice, rozpočet, úřední deska.

- Hlavní doména webu www.zdarns.cz

Seznam subdomén a domén, jejichž obsah bude přesunut pod hlavní doménu zdarns.cz:

saarplan.cz – strategický rozvoj a investice

  - Aktuální projekty města. Stránka bude graficky řešena šablonou pro podsekci - možnost přizpůsobit barevnost, úvodní fotografii a navigaci. 
Navigace bude rozčleněna na jednotlivé sekce strategického rozvoje a investic: energetika, krajina, doprava, bydlení, podnikání a služby, veřejný prostor, architektonické soutěže. V každé sekci bude uveden text, foto a odkazy na koncepční dokumenty týkající se této sekce. Další rozčlenění bude na projekty zamýšlené, připravované, probíhající a dokončené. Každý projekt bude prezentován formou článku s textem, fotografií, fotogalerií.

parkovani.zdarns.cz – popis řešení parkovacích zón a následně info o parkovacích zónách. Navigace v rámci stránky.

podnikani.zdarns.cz – stránka s nabídkou pro podnikatele + kontaktní formulář, navigace v rámci stránky.

veselicko.zdarns.cz – osada Veselíčko

+ stejný prostor dostanou i ostatní tři osady (Radonín, Stržanov, Mělkovice).

  - Stránka každé osady bude graficky řešena šablonou pro podsekci - možnost přizpůsobit barevnost, úvodní fotografii a navigaci. Stránka osady bude obsahovat odkazy: aktuality, o osadě, osadní výbor, kontakt, fotogalerie (fotogalerie bude odkazovat do hromadné fotogalerie města).

muzeum.zdarns.cz – stránka bude graficky řešena šablonou pro podsekci - možnost přizpůsobit barevnost, úvodní fotografii a navigaci. Stránka muzea bude obsahovat odkazy: výstavy, stálá expozice, akce a aktuality, historie/sbírky/publikace, vzdělávání, návštěva, kontakt, fotogalerie (fotogalerie bude odkazovat do hromadné fotogalerie města).

manual.zdarns.cz – manuál dobré praxe a reklamy. Navigace v rámci stránky.

cyklo.zdarns.cz – informace o cyklostezkách a sdílených kolech.

socialniportal.zdarns.cz – informace ze sociálního odboru. Navigace v rámci  stránky.

https://po-zdarns.cz/ – stránka bude graficky řešena šablonou pro podsekci - možnost přizpůsobit barevnost, úvodní fotografii a navigaci. Stránka  bude obsahovat odkazy: aktuality, krizové řízení, jednotka Žďár nad Sázavou, jednotka Veselíčko, kontakt.

galerie.zdarns.cz - fotogalerie - migrace obsahu do nové fotogalerie s podobným rozčleněním.

hrady.zdarns.cz – přesun obsahu na stránku pod strategické investice.

https://www.zdarns.cz/samosprava/mp – stránka Městské policie bude graficky řešena šablonou pro podsekci.

http://zdaralumni.cz/ – přesun obsahu stránky pod web města, stránka bude graficky řešena šablonou pro podsekci.

- Součástí první fáze vývoje webových stránek bude analytická fáze, která vydefinuje nový koncept webu, datovou strukturu a přesněji jeho cílové skupiny. Součástí analytické fáze bude analýza návštěvnosti a zpětných odkazů, a také mapování současných webových stránek za účelem vypracování migračního plánu. Výstupem analytické fáze bude:

analytická zpráva s intuitivním návrhem struktury webu na základě dat z návštěvnosti, které poskytne zadavatel (UX návrh: wireframe pro 7-10 klíčových šablon – homepage, aktualita, článek, odbor, formulář, kontakty, životní situace apod. - náhledy na desktop i na mobil).

- Zadavatel si vyhrazuje právo na možnost částečných změn v průběhu projektu.

2. Technické požadavky

- Responzivní design (desktop, tablet, mobil).

- Přehledná navigace, důraz na přístupnost a čitelnost (viz kapitola Přístupnost a standardy).

- Moderní CMS postavený na aktuálně udržovaných technologiích a programovacích jazycích.

- Dodané webové stránky musí být realizovány na open-source nebo licenčně nezávislé platformě. Zadavatel nepřipouští řešení vyžadující pravidelné licenční poplatky, poplatky za počet uživatelů, domén nebo instancí.

- Dodavatel je povinen předat zadavateli kompletní zdrojové kódy webových stránek včetně šablon, skriptů a konfigurace.

- Zadavatel získává nevýhradní, časově a územně neomezené právo webové stránky užívat, upravovat a rozvíjet, a to i prostřednictvím třetích osob.

- Řešení nesmí vytvářet technologickou ani licenční závislost na dodavateli. Provoz, údržba a další rozvoj webových stránek musí být možný bez součinnosti původního dodavatele.

- Jazyková lokalizace uživatelského rozhraní pro uživatele redakčního systému – v češtině.

- Oddělení obsahu a vzhledu, snadná editace obsahu bez zásahu vývojáře. Možnost přidávat kategorie, nové odkazy, stránky, formuláře, upravovat menu  a vytvářet jednoduché úpravy webu bez zásahu vývojáře.

- Provoz na vlastní infrastruktuře a vlastní doméně zdarns.cz.

K dispozici bude VPS (virtuální privátní server).

VPS zajišťuje zadavatel.

VPS bude na OS Debian v poslední dostupné LTS verzi s dostatečnými výkonnostními parametry (CPU, RAM, diskový prostor) pro provoz aplikace dodané dodavatelem. Požadované parametry dodavatel předá zadavateli písemnou formou.

- Předání včetně uživatelské dokumentace pro vybrané role v RS (redaktor, editor) a administrátorské dokumentace (popis nutné údržby či běžných administrátorských zásahů).

- Integrace na externí služby:

Uživatelské účty pro práci s redakčním systémem budou automaticky synchronizovány se službou Active Directory (provozováno zadavatelem).

- Integrace obsahu subdomén na úrovni RS (jeden RS, více subdomén, více grafických šablon), viz seznam domén a subdomén.

- Na webu se budou zobrazovat data z kalendáře městských akcí fungujícím pod městskou komunikační sítí (výstup skrze RSS). UX formou kalendáře se zobrazováním po měsících.

- Obousměrná komunikace s městskou komunikační sítí (RSS) – aktuality, akce, kontakty.

- Možnost sdílení článků na sociální sítě města (Facebook, Instagram, LinkedIn) přímo z redakčního systému - možnost zakliknout publikaci na sítě a před samotnou publikací zobrazit náhled.

- Zobrazení webkamer města (cca 4 ks). Data z kamer budou zobrazována v minutových intervalech primárně formou statického obrázku (popř. pomocí IFrame/JavaScript).

- Příprava na integraci chatbota. Chatbot bude textovým rozhraním (chat) pro službu VoiceBot (hlasový asistent) dodávanou v současnosti třetí stranou, přístup bude formou API.

- web bude připravený na případné pozdější rozšíření o:

rezervační systém např. místností k pronájmu, pronájem pódia

e-shop TIC

integraci rezervačního systému Kadlec Webcall

rozvoj API
personalizaci obsahu
otevřená data
pokročilé filtrování vyhledávání
optimalizace přístupnosti nad rámec minima
nové obsahové typy

3. Přístupnost a standardy

- Dodržení pravidel WCAG 2.1 – úroveň AA - digitální obsah je vnímatelný, ovladatelný, srozumitelný a stabilní pro široké spektrum uživatelů, včetně lidí se zdravotním znevýhodněním.

- Splnění požadavků zákona č. 99/2019 Sb., v platném znění a dodržení dalších právních předpisů, kterými budou zejména:

  - Nařízení GDPR a zákon č. 110/2019 Sb., v platném znění

  - požadavky ze směrnice NIS2 a zákon č. 264/2025 Sb. o kybernetické bezpečnosti s navazující vyhláškou č. 410/2025 Sb.

  - zákon č. 121/2000 Sb., v platném znění

  - zákon č. 365/2000 Sb., v platném znění

  - zákon č. 499/2004 Sb., v platném znění

  - zákon č. 106/1999 Sb., v platném znění

  - zákon č. 297/2016 Sb., v platném znění

  - vyhláška č. 360/2023 Sb., v platném znění

  - zákon č. 480/2004 Sb., v platném znění

  - vyhláška č. 515/2020 Sb., v platném znění

  - zákon o obcích

  - zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů

  - správní řád

  - daňový řád

- Optimalizace pro čtečky obrazovky.

- Strukturovaná navigace a validní HTML/CSS.

- Web bude optimalizován pro podporované webové prohlížeče: Chrome, Firefox, Safari, Edge, Opera. V rámci podpory i pro jejich budoucí verze.

- Optimalizace pro internetové vyhledávače (SEO), umělou intgeligenci a sdílení na sociální sítě po technické stránce.

4. Zálohování a bezpečnost

#### Zálohování

- Součástí dodávky bude plán zálohování na úrovni obsahu, souborů aplikace a databáze. Zadavatel zajistí zálohování na úrovni celého VPS.

#### Bezpečnost

- Zadavatel řeší síťovou ochranu (firewall), ochranu proti DDoS, aktualizace OS a základní zabezpečení na úrovni VPS.

- Dodavatel řeší SQL injection, XSS, CSRF, zabezpečení API rozhraní, bezpečné zacházení s uživatelskými vstupy.

- Ochrana proti spamu v rámci veřejně dostupných webových formulářů.

- Zadavatel zajistí důvěryhodný certifikát a HTTPS. Žádná část aplikace nebude využívat nezabezpečeného protokolu HTTP.

5. Funkční požadavky

Redakční systém

- Přehledné uživatelské rozhraní v češtině.

- Počet uživatelů pracujících v CMS bude max. 200

- Standardní systém tvorby obsahu v různých kategoriích a formátech. Možnost tvorby a správy vlastních formulářů s ukládáním dat do databáze a se snadným exportem dat do strojově čitelného formátu.

  - Formáty příspěvků:

    - Článek – název, náhledový obrázek, perex, text, obrázky, fotogalerie

    - Aktualita – název, menší náhledový obrázek, perex, text, obrázky

    - Seznam – např. seznam vyhlášek, archiv, seznam formulářů

    - Formuláře

    - Kontakty (import z Active Directory, možnost skrýt vybrané kontakty, aby se nezobrazovaly na webu)

    - Fotogalerie – členění dle akcí v jednotlivých měsících roku

    - Kalendář – UX zobrazení po měsících, data formou RSS z městského informačního systému

    - Krizová komunikace – upoutávka na homepage v případě krizové události - banner/vyskakovací okno + článek v aktualitách

    - Akce / Událost

    - Projekt – foto, popis a aktuální stav projektu, fotogalerie

    - Organizace / spolek / klub

    - Rozcestník (v životních situacích nebo pod odborem)

- Systém okamžité či odložené publikace obsahu.

- Archivace obsahu – přesunutí starých položek do archivu.

- Možnost víceúrovňové správy uživatelů a rolí:

  - Uživatelské role:

    - Uživatel – kontakt přetažený z Active Directory bez práv v RS

    - Redaktor – vkládá obsah do příslušné kategorie / podstránky / stránky na webu na základě definovaných oprávnění k editaci určitého obsahu, bez práv k publikaci, zároveň v administraci vidí jen tu část, na kterou má oprávnění

    - Editor – s oprávněním upravovat všechen obsah a publikovat na web

    - Administrátor – kompletní práva v RS

Oprávnění uživatelů musí být možné udílet na jednotlivé položky struktury webu, jednotlivé složky knihovny médií a na moduly CMS.

Volitelná možnost použít/nepoužít dvoufázový schvalovací proces – redaktor, 	editor.

  - Požadavkem je přiřazování uživatelských rolí (administrátor, editor, redaktor apod.) na základě skupin v AD.

  - Požadavky na oprávnění uživatelů na jednotlivé sekce / stránky webu neodpovídajících výchozímu nastavení role budou řešeny v CMS.

- Tvorba obsahu v jazykových mutacích – čeština (primární), angličtina a němčina. V redakčním systému bude možnost označit článek, který půjde na web v jazykové mutaci. Struktura webu v jazykové mutaci bude samostatně navržena a stránky nebudou přeloženy strojově.

- Možnost sdílet články na sítě (FB, IG, LinkedIn) editorem přímo z redakčního systému.

- Fulltextové vyhledávání obsahu s filtrováním výsledků a možností prioritizace výsledků.

- Systém pro správu databáze e-mailů.

Správa médií

○ Vytváření složek a podsložek v knihovně médií s možností přiřazovat k nim oprávnění uživatelů RS.

○ Možnost nahrávat více souborů najednou.

○ Při uploadu obrázků vytvářet všechny potřebné velikosti, originál zahazovat.

○ Možnost ukládat soubory běžných typů – PDF, DOCX, XLSX, ZIP apod.

○ Max. velikost uploadovaného souboru 150 MB.

○ Je počítáno řádově s desítkami tisíc obrázků a vyššími desítkami tisíc až nižšími stovkami tisíc souborů.

- Vytváření jednotlivých stránek a aktualit webu s možností zadat datum a čas publikace (kdy se objeví na frontendu) a datum a čas expirace (stránka automaticky zmizí z frontendu) s přesností na minuty.

- Bude možné připojovat ke stránkám obrázky, soubory, videa a fotogalerie.

- Krátké URL adresy stránek.

- Logování činností uživatelů CMS.

- Verzování dokumentů v rámci CMS.

- Náhledy webu před zveřejněním.

- Export obsahu webu v RSS.

Veřejný web

- Zobrazení obsahu podle definované struktury v různých jazykových mutacích (EN, DE).

- Fulltextové vyhledávání obsahu s filtrováním výsledků.

- Online formuláře (např. ankety, přihláška do výběrového řízení v nabídce zaměstnání) s ochranou proti spamu.

- Modul pro krizovou komunikaci (zprávy – aktuality, banner).

6. Obsahová struktura

Podklad ke struktuře webu: https://www.figma.com/board/74MAWZna4UzyuRHKFpAaYv/Zdarns.cz?node-id=0-1&t=Tw3r9LokXXhwNbPU-1

Podklad ke struktuře webu v jazykové mutaci: 
https://www.figma.com/board/TUAcYLGUVjwrUqa5MIS6TN/zdarns.cz-EN-DE?node-id=0-1&t=Qywb4rinKaX7aCgZ-1

7. Design, jeho implementace a přístupnost

Předmětem této části zakázky je návrh a ověření uživatelské zkušenosti (UX) a uživatelského rozhraní (UI) webu, včetně návrhu a implementace design systému. Výsledné řešení musí:

- plnit prioritní potřeby hlavních uživatelských skupin,

- být srozumitelné a snadno použitelné na různých zařízeních,

- splňovat požadavky přístupnosti dle WCAG 2.1 AA,

- respektovat vizuální identitu města (grafický manuál pro vizuální styl města: https://www.zdarns.cz/media/files/mestsky-urad/skolstvi-kultura-sport/zns_manual_1.3.pdf)

- a být připravené k dlouhodobé udržitelnosti prostřednictvím design systému.

Návrh proběhne jako iterativní design proces zahrnující porozumění, definici, návrh, prototypování a testování.

Porozumění potřebám a definice priorit

Dodavatel na základě konzultace se zadavatelem:

- popíše hlavní uživatelské skupiny (např. segmenty, persony),

- identifikuje jejich cíle, potřeby, bariéry a kontext použití,

- definuje prioritní uživatelské scénáře (user journeys),

- navrhne výchozí strukturu obsahu a navigace (informační architekturu),

- společně se zadavatelem stanoví prioritu potřeb, podle nichž budou navrženy a testovány další fáze.

Výstupem je schválený dokument, který slouží jako závazný podklad pro návrh i testování.

Návrh UX a prototyp (wireframes nebo code-first)

Dodavatel navrhne strukturu a interakce pro prioritní uživatelské scénáře a vytvoří interaktivní prototyp, který může mít formu:

- wireframes v design nástroji, nebo

- code-first prototypu („vibecode“), odděleného od produkčního prostředí.

Prototyp musí umožňovat rychlé iterace a vzdálené testování. Dodavatel v nabídce uvede, jaký postup použije a jak zajistí možnost rychlých změn během návrhu.

Prototyp pokrývá celé uživatelské cesty pro prioritní scénáře včetně relevantních vstupních bodů (např. homepage, vyhledávání, přímé odkazy) a klíčové interakce (např. vyhledání, kontaktování, odeslání formuláře) v rozsahu nezbytném k ověření naplnění prioritních potřeb.

Finální verze UX prototypu musí být schválena zadavatelem před zahájením UI návrhu.

Testování použitelnosti

Na základě prioritních potřeb dodavatel:

- připraví konkrétní testovací scénáře, které přímo odrážejí schválené potřeby,

- provede testování s reprezentanty hlavních uživatelských skupin a vyhodnotí jeho výsledky tak, aby byla každá prioritní potřeba ověřena minimálně pěti různými uživateli z odpovídající cílové skupiny.

Výstupem je zpráva o použitelnosti, která obsahuje i doporučené úpravy UX prototypu. Iterace návrhu pokračují, dokud není dosaženo schválené úrovně použitelnosti:

- srozumitelné a predikovatelné navigace,

- snadného dosažení klíčových informací,

- naplnění prioritních potřeb uživatelů.

UI design: vizuální návrh

UI design převádí UX prototyp do vizuální podoby v souladu s vizuální identitou města a realizuje se na základě schválené informační architektury.

Dodavatel vytvoří:

- vizuální návrhy hlavních typů stránek (např. homepage, kategorie, článek, kontakt, formuláře a homepage podsekce) ve 3 verzích podle velikosti obrazovky (desktop, tablet, mobil)

- návrhy klíčových interaktivních prvků (tlačítka, navigace, formulářové prvky),

- návrhy vzhledu komponent, které budou následně součástí design systému.

Součástí návrhu je světlý režim, tmavý režim a přístupný režim s vysokým kontrastem.

UI design musí:

- vycházet z barev, typografie, ikonografiky a symboliky města (manuál pro digitální implementaci https://www.figma.com/design/knxgiEtyVszePR38WtFuV4/ZnS-manu%C3%A1l-pro-digit%C3%A1ln%C3%AD-implementaci?node-id=22-146&t=9bpxR5iA0QPrjn6K-1 )

- navrhnout doplnění tam, kde digitální prostředí potřebuje více specifikace,

- být schválen určenou osobou města (garant vizuální identity).

Kromě vizuálního souladu musí UI design splňovat také tyto zásady použitelnosti a přístupnosti:

- minimální typografické velikosti,

- kontrastní poměry dle WCAG 2.1 AA,

- srozumitelnou vizuální hierarchii,

- dostatečnou velikost a přístupné stavy ovládacích prvků (včetně focus stavu).

Design systém

Design systém (dále jen DS) je vytvářen po schválení UI návrhu. Design systém slouží jako manuál k udržitelné a dlouhodobě jednotné implementaci. Může být:

- vytvořen jako nový tokenizovaný a atomický DS, nebo

- vycházet z existujících open-source či eGovernment design systémů,

vždy s přizpůsobením vizuální identitě města.

Design systém má dvě neoddělitelně propojené vrstvy:

- Designová vrstva (např. Figma)

  - definice design tokenů,

  - knihovna komponent,

  - šablony.

- Implementační vrstva (např. Storybook)

  - implementační vrstva neobsahuje aplikační logiku ani napojení na backend.

Knihovna komponent a šablon v designové vrstvě slouží jako vizuální podklad pro implementační šablony v kódu.

Hierarchie a názvy komponent musí být totožné v designové i kódové vrstvě. Dodavatel dále navrhne a popíše:

- jak bude DS průběžně synchronizován mezi designem a vývojem,

- jak se budou řídit změny, verzování a dlouhodobá správa,

- odpovědnosti jednotlivých rolí při aktualizaci DS.

#### Obecný obsah design systému

Design systém obsahuje definice prvků a vzorů, které se vyskytují na dvou a více místech webu, zejména:

- komponenty UI (tlačítka, formulářové prvky, navigace, informační prvky),

- základní layoutové vzory (např. struktura obsahu, hlavička, zápatí),

- tokeny (barvy, typografie, spacing, radiusy, stavy).

#### Šablony stránek

Součástí dodávky DS jsou příklady sestavení výše definovaných komponent do kompletních šablon stránek, a to:

- v design nástroji (např. Figma) a

- v implementační vrstvě (např. Storybook).

Šablony stránek musí vycházet ze schváleného UX prototypu a odpovídat komponentám v design systému.

8. Migrace obsahu a pilotní provoz

- Web bude po dobu nezbytně nutnou provozován ve dvou běhových prostředích:

  - Testovací prostředí – probíhá zde uživatelské testování a prezentace nových funkcí.

  - Produkční prostředí – web přístupný pro návštěvníky a uživatele RS.

- Migrace:

  - migrační plán, předložený dodavatelem, musí obsahovat: inventuru zdrojových dat, specifikaci polí pro automatizovaný přenos, seznam stránek určených k manuálnímu dopracování, plán přesměrování (URL mapping) a metodiku verifikace integrity dat,

  - samotnou migraci provede dodavatel, součástí migrace bude testování správnosti přesměrování a kontrola návštěvnosti,

  - po schválení procesu migrace dá zadavatel pokyn k přechodu na produkční prostředí.

9. Podpora a údržba

#### Monitoring a optimalizace provozu webu

- Dodavatel bude průběžně monitorovat provoz portálu a vyhodnocovat případné problémy nebo výpadky.

- Monitoring zahrnuje analýzu chybových logů, sledování výkonu webu a posilování jeho zabezpečení.

- Cílem je zajištění stabilního, bezpečného a efektivního provozu portálu.

#### Průběžné aktualizace a dohled

- Dodavatel zajišťuje pravidelné aktualizace RS, modulů a databází výhradně souvisejících s funkčností webových stránek.

- Zadavatel zajišťuje aktualizaci OS a dalších komponent systému.

- Dodavatel provádí průběžný dohled nad výkonem a bezpečností portálu.

- Zajištění provozu min. na 24 měsíců. Plán aktualizace systému a zálohování, zajištění zabezpečení a údržby systému.

Rozlišujeme 3 úrovně aplikačních vad:

  - Závada úrovně A – Všechny funkcionality nebo výrazná část funkcionalit je nefunkční nebo je jejich funkčnost výrazně omezena neúnosně dlouhou odpovědí serveru. Web neplní svůj hlavní účel, tedy návštěvník není schopen získat informace prezentované na webu.

  - Závada úrovně B – Web plní svůj hlavní účel (prezentace informací), ale některé doprovodné funkcionality jsou nefunkční nebo je jejich funkce omezena neúnosně dlouhou odpovědí serveru. Mezi takové funkcionality patří například publikace nového obsahu, archivace starého obsahu, interakce s návštěvníkem (registrace e-mailu pro newsletter, odeslání dotazu), apod.

  - Závada úrovně C – Web a jeho doprovodné funkcionality nejsou omezeny, nebo jejich omezení má pouze zanedbatelný vliv na účel a fungování webu. I tak ale současné chybné fungování neodpovídá specifikaci / grafickému návrhu nebo předchozí praxi. Do této kategorie tedy patří především vizuální chyby.